

**ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ**

**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

**РЕШЕНИЕ**

**от 23.06.2014 № 72**

**Об исполнении наказов избирателей**

**депутатам Думы города Покачи и**

**о перечне наказов депутатам Думы**

**города Покачи**

Рассмотрев информацию об исполнении наказов избирателей депутатам Думы города Покачи в соответствии со статьей 5 Положения о наказах избирателей депутатам Думы города Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от 25.04.2010 № 30, Дума города

**РЕШИЛА:**

1. Информацию об исполнении наказов избирателей депутатам Думы города Покачи принять к сведению согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Внести изменения в решение Думы города от 22.02.2013 №7 «О наказах избирателей депутатам Думы города Покачи V созыва» ( газета «Покачевский вестник» от 01.03.2013№ 9, от 01.06.2013 №22, от 28.02.2014 № 9), изложив приложение к решению Думы в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачевский вестник».

4. Контроль за выполнением наказов осуществляют депутаты Думы города Покачи, выступившие с предложением о внесении соответствующего наказа в перечень наказов избирателей депутатам Думы города Покачи.

**Председатель Думы**

**города Покачи Н. В. Борисова**

Приложение 1

к решению Думы города Покачи

от 23.06.2014 № 72

**Отчет по исполнению перечня наказов избирателей депутатам Думы города Покачи за 2014 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Содержание предложения** | **Исполнение (когда будет сделано; сроки исполнения; что сделано; если невозможно выполнить, указать причину)** | | **Ответственный**  **за предоставлении**  **информации** |
| 1. Предложения, реализуемые депутатом Думы города посредством внесения законодательных и правотворческих инициатив | | | |
|  |  | |  |
| 2. Предложения, предполагаемые к реализации посредством включения в соответствующие целевые программы или планы | | | |
| 1) | **Верпаховский В.С. (избирательный округ N 1)** |  | |
| а) Оборудовать пешеходную дорожку с торца дома N 3 по улице Ленина и отгородить ее от проезжей части бордюрным камнем | **Работы будут выполнены** в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Покачи на 2011-2015 годы» по п.1.4, **при дополнительном выделении финансовых средств в 2014 году.** | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города – Малькина Светлана Ивановна | |
| б) Установить остановочный павильон на месте автобусной остановки по улице Ленина, дом 8. | Установка автобусного павильона **запланирована на 2014 год** в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Покачи на 2011-2015 годы», **выделены денежные средства в размере 986,1 тыс. руб.** | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города – Малькина Светлана Ивановна | |
| в) Оборудовать поручень на лестнице при центральном входе в МУЗ «ЦГБ» | Планируется оборудовать поручни на лестнице при центральном входе в МУЗ «ЦГБ» **в июне 2014 года.** | Главный врач МУЗ «Центральная городская больница» - Мананкова Лариса Николаевна. | |
| 2) | **Борисова Н. В. (избирательный округ № 1)** |  | |
| а) Установка и оборудование детских площадок в соответствии с требованиями государственных стандартов к безопасности при эксплуатации, во дворах домов N 8, 10 по улице Таежной. | Выполнение мероприятия возможно в 2015 году при наличии денежных средств в бюджете города Покачи. | Начальник архитектуры и градостроительства администрации города – Мясникова Екатерина Николаевна | |
| б) ремонт дорожного полотна дорог с твердым покрытием во дворе домов №14 и №16 по улице Мира | Выполнение данного мероприятия в рамках ОЗП в 2014 году невозможно (средства поступили в размере 348, 100 тыс. руб.), в рамках благоустройства дворовых территорий (средства автономного округа поступили в размере 235,20 тыс. руб.) – недостаточно средств. Предлагаем выполнение мероприятия перенести на 2015 год с определением объема денежных средств в бюджете города Покачи | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи - Салькова Антонина Петровна | |
| 3) | **Семенихин Д. В. (избирательный округ № 2)** |  | |
| в) Укладка дороги с твердым покрытием или засыпка щебнем участка дороги в частном секторе, от улицы Мира до улицы Прохладная. | **Работы будут выполнены** в рамках муниципальной программы«Развитие транспортной системы города Покачи на 2011-2015 годы», **выделены денежные средства в размере 10 863,635 тыс.руб.**  МУ «УКС» подготовлена конкурсная документация для заключения контракта на выполнение работ. | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города – Малькина Светлана Ивановна | |
| 4) | **Волков Я. С. (избирательный округ № 2)** |  | |
| б) Обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем вдоль здания, в котором расположен «СКБ банк», «Ростелеком» и установление дорожных знаков в торцах домов № 1 и № 7 по улице Комсомольской, препятствующих сквозному проезду автомобилей через двор. | **Обустройство тротуара будет выполнено** вдоль торца жилого дома Комсомольская 7 в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Покачи на 2011-2015 годы» **при дополнительном выделении финансовых средств в 2014 году.**  Вдоль магазина «Север» тротуар будет выполнен владельцем земельного участка. Схема разрабатывается. | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города – Малькина Светлана Ивановна  Начальник управления по вопросам Гои ЧС администрации города – Кривда Владимир Ильич | |
| в) Обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем во дворах жилых домов №12 и №16 по улице Таежной и домов №2 и №4 по улице Ленина. | Работы будут выполнены в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Покачи на 2011-2015 годы при выделении финансовых средств в 2015 году. | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города – Малькина Светлана Ивановна | |
| 3. В рамках мероприятий, проводимых администрацией города Покачи | | | |
|  |  | |  |
| 4. Предложения, предполагаемые к реализации с участием  организаций и учреждений различных форм собственности | | | |
|  |  | |  |
| 5. Предложения, предполагаемые к реализации с участием  органов государственной власти или органов местного самоуправления других муниципальных образований | | | |

Приложение 2

к решению Думы города Покачи

от 23.06.2014 № 72

**Перечень наказов избирателей депутатам Думы**

**города Покачи**

|  |  |
| --- | --- |
| N  п/п | Содержание предложения |
| 1. Предложения, реализуемые депутатом Думы города посредством внесения законодательных и правотворческих инициатив | |
|  |  |
| 2. Предложения, предполагаемые к реализации посредством включения в соответствующие целевые программы или планы | |
| 1) | Верпаховский В.С. (избирательный округ N 1) |
| а) | Оборудовать пешеходную дорожку с торца дома N 3 по улице Ленина и отгородить ее от проезжей части бордюрным камнем |
| б) | Установить остановочный павильон на месте автобусной остановки по улице Ленина, дом 8. |
| в) | Оборудовать поручень на лестнице при центральном входе в МУЗ «ЦГБ» |
| 2) | Борисова Н. В. (избирательный округ № 1) |
| а) | Установка и оборудование детских площадок в соответствии с требованиями государственных стандартов к безопасности при эксплуатации, во дворах домов N 8, 10 по улице Таежной. |
| б) | Организация благоустройства пустыря между домами № 1 и 7 по улице Ленина в соответствии с правилами Благоустройства территории города Покачи с разделением его на три зоны (парковки для автомобилей, зона отдыха и спортивная площадка) и отделением зон друг от друга пешеходными дорожками |
| в) | Об организации вертикальной планировки территории города Покачи и возведении сооружений способствующих отводу талых и дождевых вод с поверхности проезжей части дорог (в том числе внутриквартальных проездов) и тротуаров (торцы домов Ленина 2, Мира2,4, Таежная 12,16, выезд с прилегающей территории домов 6 и 7 по улице Комсомольской на проезжую часть улицы Комсомольская), выезд с прилегающей территории школы № 2 на улицу Мира) |
| 3) | Семенихин Д. В. (избирательный округ № 2) |
| а) | Ремонт дорожного полотна дорог с твердым покрытием во дворе домов № 14 и № 16 по улице Мира |
| б) | Укладка дороги с твердым покрытием или засыпка щебнем участка дороги в частном секторе, от улицы Мира до улицы Прохладная. |
| 4) | Волков Я. С. (избирательный округ № 2) |
| а) | Обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем вдоль здания, в котором расположен «СКБ банк», «Ростелеком» |
| б) | Обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем во дворах жилых домов № 12 и № 16 по улице Таежной и домов № 2 и № 4 по улице Ленина. |
| 5) | Мананкова Л. Н. (избирательный округ № 4) |
| а) | Ограничение при помощи заборов или иных конструкций возможности въезда на спортивную площадку у дома № 8 по улице Мира, примыкающую к магазину «Рустам». |
| б) | Ремонт дорог во внутриквартальном проезде дома № 11 по улице Молодежной и дома № 1 по улице Комсомольской |
| в) | Ремонт тротуара вдоль дома № 4 по улице Комсомольской с тыльной стороны дома. |
| 6) | Дмитрюк С. А. (избирательный округ № 4) |
| а) | Установка 3-х искусственных неровностей на проезжей части внутриквартальных проездов домов № 4 и № 6 по улице Комсомольской |
| 3. В рамках мероприятий, проводимых администрацией города Покачи | |
|  |  |
| 4. Предложения, предполагаемые к реализации с участием  организаций и учреждений различных форм собственности | |
|  |  |
| 5. Предложения, предполагаемые к реализации с участием  органов государственной власти или органов местного самоуправления других муниципальных образований | |
|  |  |