

**ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ**

**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

**РЕШЕНИЕ**

 **от 26.09.2014 № 86**

**Об исполнении наказов избирателей**

**депутатам Думы города Покачи и**

**о перечне наказов депутатам Думы**

**города Покачи**

 Рассмотрев информацию об исполнении наказов избирателей депутатам Думы города Покачи в соответствии со статьей 5 Положения о наказах избирателей депутатам Думы города Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от 25.04.2010 № 30, Дума города

**РЕШИЛА:**

1. Информацию об исполнении наказов избирателей депутатам Думы города Покачи принять к сведению согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Внести изменения в решение Думы города от 22.02.2013 №7 «О наказах избирателей депутатам Думы города Покачи V созыва» ( газета «Покачевский вестник» от 01.03.2013№ 9, от 01.06.2013 №22, от 28.02.2014 № 9), изложив приложение к решению Думы в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачевский вестник».

4. Контроль за выполнением наказов осуществляют депутаты Думы города Покачи, выступившие с предложением о внесении соответствующего наказа в перечень наказов избирателей депутатам Думы города Покачи.

**Председатель Думы**

**города Покачи Н. В. Борисова**

 Приложение 1

к решению Думы города Покачи

от 26.09.2014 № 86

**Отчет по исполнению перечня наказов избирателей депутатам Думы города Покачи за 2014 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Содержание предложения** | **Исполнение (когда будет сделано; сроки исполнения; что сделано; если не возможно выполнить-указать причину)** | **Ответственный за предоставлении информации** |
| 1. Предложения, реализуемые депутатом Думы города посредством внесения законодательных и правотворческих инициатив  |
|  |  |  |
| 2. Предложения, предполагаемые к реализации посредством включения в соответствующие целевые программы или планы  |
| 1) | Верпаховский В.С. (избирательный округ N 1) |  |
| а) Оборудовать пешеходную дорожку с торца дома N 3 по улице Ленина и отгородить ее от проезжей части бордюрным камнем | Планируется выполнить в сентябре 2014 года | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города Покачи –Малькина Светлана Ивановна |
| б) Установить остановочный павильон на месте автобусной остановки по улице Ленина, дом 8. | Контракт на выполнение работ заключен. Ожидаемый срок окончания работ 01.10.2014 года. | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города Покачи–Малькина Светлана Ивановна |
| в) Оборудовать поручень на лестнице при центральном входе в МУЗ «ЦГБ» | Направлено письмо в Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с информацией о сумме необходимых финансовых средств на оборудование поручня на лестнице при центральном входе в здание, для включения в государственную программу «Доступная среда вХанты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 -2020 годы». Выделение финансовых средств ожидается в 4 квартале 2014 года. | Главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Покачевская городская больница» - Мананкова Лариса Николаевна. |
| 2) | Борисова Н. В. (избирательный округ № 1) |  |
| а) Установка и оборудование детских площадок в соответствии с требованиями государственных стандартов к безопасности при эксплуатации, во дворах домов N 8, 10 по улице Таежной.  | Включено в реестр расходных обязательств на 2015 год. При выделении денежных средств обустройство детских игровых площадок во дворах домов № 8 и 10 по улице Таежной будет выполнено, в рамках мероприятий по благоустройству территории города. При рассмотрении проекта решения о бюджете на 2015 и последующие 2016-2017 годы будет принято решение о включении данных мероприятий в планы благоустройства или муниципальные программы. | Начальник архитектуры и градостроительства администрации города Покачи – Мясникова Екатерина Николаевна |
| б) Организация благоустройства пустыря между домами № 1 и 7 по улице Ленина в соответствии с правилами благоустройства территории города Покачи с разделением его на три зоны (парковки для автомобилей, зоны отдыха и спортивная площадка) и отделением зон друг от друга пешеходными дорожками. | До 20.05.2015 года запланировано установить спортивной комплекс. Оборудование из округа поставлено без комплектующих деталей. При получении комплектующих оборудование будет установлено предприятием ООО «ЛПНО-Сервис», директор Тимергазин М.М.-шефская помощь.Парковка и зона отдыха запланированы на 2015 год | Начальник управления по физической культуре и спорту -Руленков В.И.;Директор МУ «УКС» - Тимошенко Анастасия Васильевна |
| в) Об организации вертикальной планировки территории города Покачи и возведении сооружений способствующих отводу талых и дождевых вод с поверхности проезжей части дорог (в том числе внутриквартальных проездов) и тротуаров (торцы домов Ленина 2, Мира 2,4, Таежная 12,16, выезд с прилегающей территории домов 6 и 7 по улице Комсомольской на проезжую часть улицы Комсомольская), выезд с прилегающей территории школы № 2 на улицу Мира) | Частично работы выполнены.Таежная 12,16 отвод вод выполнен.Организацию вертикальной планировки всего города выполнить не представляется возможным, т.к. это требует разработки проекта и больших финансовых затрат на исполнение. Решать вопрос будем по каждому участку отдельно. При выделении финансовых средств планируется участки по ул. Комсомольская 6,7; выезд с прилегающей территории школы № 2. | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города Покачи – Малькина Светлана Ивановна,Начальник управления ГОиЧС-Кривда Владимир Ильич |
| 3) | Семенихин Д. В. (избирательный округ № 2) |  |
| а) Ремонт дорожного полотна с твердым покрытием во дворе домов № 14, 16 по улице Мира | Выполнено частично, въезд во двор Мира 14,16 заасфальтирован, асфальтирование дворов запланировано на 2017 год. | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города Покачи – Малькина Светлана Ивановна,Начальник управления ГОиЧС-Кривда Владимир Ильич |
| б) Укладка дороги с твердым покрытием или засыпка щебнем участка дороги в частном секторе, от улицы Мира до улицы Прохладная. | Заключен муниципальный контракт № 0187300019114000104-0210377-01 от 14.07.2014Ожидаемый срок окончания работ 01.09.2014 года. | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города Покачи –Малькина Светлана Ивановна |
| 4) | Волков Я. С. (избирательный округ № 2) |  |
| а) Обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем вдоль здания, в котором расположен «СКБ банк», «Ростелеком»  | Проведены работы по переносу пешеходного перехода в районе «Ростелеком». Обустройство тротуара вдоль торца жилого дома Комсомольская 7 планируется выполнить в 2015 году.Вдоль магазина «Север» тротуар должен быть выполнен владельцем земельного участка. | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города Покачи–Малькина Светлана ИвановнаНачальник управления по вопросам Гои ЧС администрации города Покачи – Кривда Владимир Ильич |
| б) Обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем во дворах жилых домов № 12 и № 16 по улице Таежной и домов № 2 и № 4 по улице Ленина.  | Аукцион на проведение работ проводился 3 раза, на конкурс заявок от подрядных организаций не поступало. Учитывая сезонность выполнения работ, проведение дополнительного конкурса по выбору подрядной организации в 2014 году не целесообразно. Возможно, работы будут выполнены при выделении финансовых средств в 2015 году. | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города Покачи–Малькина Светлана Ивановна |
|  | Мананкова Л. Н. (избирательный округ № 4) |  |
| а) Ограничение при помощи заборов или иных конструкций возможности въезда на спортивную площадку у дома № 8 по ул.Мира, примыкающую к магазину «Рустам» | Расширение детской площадки и обустройство спортивной площадки запланировано на 2015 год | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города Покачи–Малькина Светлана Ивановна |
| б) Ремонт дорог во внутриквартальном проезде дома № 11 по ул.Молодежная и дома № 1 по улице Комсомольская | Запланировано на 2017 год при наличии финансовых средств | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города Покачи–Малькина Светлана Ивановна |
| в) Ремонт тротуара вдоль дома № 4 по улице Комсомольская с тыльной стороны дома | Запланировано на 2016 год при наличии финансовых средств | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города Покачи–Малькина Светлана Ивановна |
| Дмитрюк С.А.(избирательный округ № 4) |
|  |
| а) Установка трех искусственных неровностей на проезжей части внутриквартальных переходов домов № 4,№ 6 по улице Комсомольская | Не планируется, т.к нет в схеме дислокации | Начальник управления по вопросам ГОиЧС администрации города Покачи – Кривда Владимир Ильич |
| 4. Предложения, предполагаемые к реализации с участием организаций и учреждений различных форм собственности |
|  |  |  |
| 5. Предложения, предполагаемые к реализации с участием органов государственной власти или органов местного самоуправления других муниципальных образований |

 Приложение 2

к решению Думы города Покачи

 от 26.09.2014 № 86

**Перечень наказов избирателей депутатам Думы**

**города Покачи**

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Содержание предложения |
| 1. Предложения, реализуемые депутатом Думы города посредством внесения законодательных и правотворческих инициатив  |
|  |  |
| 2. Предложения, предполагаемые к реализации посредством включения в соответствующие целевые программы или планы  |
| 1) | Борисова Н. В. (избирательный округ № 1) |
| а) | Установка и оборудование детских площадок в соответствии с требованиями государственных стандартов к безопасности при эксплуатации, во дворах домов N 8, 10 по улице Таежной.  |
| б) | Организация благоустройства пустыря между домами № 1 и 7 по улице Ленина в соответствии с Правилами Благоустройства территории города Покачи с разделением его на три зоны (парковки для автомобилей, зона отдыха и спортивная площадка) и отделением зон друг от друга пешеходными дорожками |
| в)  | Возведение сооружений способствующих отводу талых и дождевых вод с поверхности проезжей части дорог (в том числе внутриквартальных проездов) и тротуаров (торцы домов Ленина 2, Мира 2, 4, Таежная 12, 16, выезд с прилегающей территории домов 6 и 7 по улице Комсомольской на проезжую часть улицы Комсомольская), выезд с прилегающей территории школы № 2 на улицу Мира) |
| 2) | Семенихин Д. В. (избирательный округ № 2) |
| а) | Ремонт дорожного полотна дорог с твердым покрытием во дворе домов № 14 и № 16 по улице Мира |
| 3) | Волков Я. С. (избирательный округ № 2) |
| а) | Обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем вдоль здания, в котором расположен «СКБ банк», «Ростелеком»  |
| б) | Обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем во дворах жилых домов № 12 и № 16 по улице Таежной и домов № 2 и № 4 по улице Ленина.  |
| 3) | Мананкова Л. Н. (избирательный округ № 4) |
| а)  | Ограничение при помощи заборов или иных конструкций возможности въезда на спортивную площадку у дома № 8 по улице Мира, примыкающую к магазину «Рустам». |
| б)  | Ремонт дорог во внутриквартальном проезде дома № 11 по улице Молодежной и дома № 1 по улице Комсомольской |
| в)  | Ремонт тротуара вдоль дома № 4 по улице Комсомольской с тыльной стороны дома. |
| 3. В рамках мероприятий, проводимых администрацией города Покачи |
|  |  |
| 4. Предложения, предполагаемые к реализации с участием организаций и учреждений различных форм собственности  |
|  |  |
| 5. Предложения, предполагаемые к реализации с участием органов государственной власти или органов местного самоуправления других муниципальных образований  |
|  |  |