

**ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

**РЕШЕНИЕ**

1. **от 27.08.2015 № 69**

**Об исполнении наказов избирателей**

**депутатам Думы города Покачи**

Рассмотрев информацию об исполнении наказов избирателей депутатам Думы города Покачи в соответствии со статьей 5 Положения о наказах избирателей депутатам Думы города Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от 25.04.2010 №30, Дума города

**РЕШИЛА:**

1. Информацию об исполнении наказов избирателей депутатам Думы города Покачи принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Внести изменения в решение Думы города от 22.02.2013 №7 «О наказах избирателей депутатам Думы города Покачи V созыва» (газета «Покачевский вестник» от 01.03.2013 №9, от 01.06.2013 №22, от 28.02.2014 № 9, от 03.10.2014 №40, от 06.03.2015 №10, от 05.06.2015 №23), изложив приложение к решению Думы в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачевский вестник».

4. Предложить депутатам Думы города Покачи VI созыва при рассмотрении предварительного перечня наказов использовать перечень наказов, утвержденный данным решением.

5. Контроль за выполнением наказов возложить на депутатов Думы города Покачи, выступивших с предложением о внесении соответствующего наказа в перечень наказов избирателей депутатам Думы города Покачи.

**Исполняющий обязанности**

**Предателя Думы города Покачи С.А. Дмитрюк**

|  |
| --- |
| Приложение 1  к решению Думы города Покачи  от 27.08.2015 № 69 |

**Информация об исполнении перечня наказов избирателей**

**депутатам Думы города Покачи за 2014 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Содержание предложения** | **Исполнение**  **(когда будет сделано; сроки исполнения; что сделано;**  **если невозможно выполнить –**  **указать причину)** | | **Ответственный за предоставление информации** |
| 1. **Предложения, реализуемые депутатом Думы города посредством внесения законодательных и правотворческих инициатив** | | | |
|  |  | |  |
| 2**. Предложения, предполагаемые к реализации посредством включения в соответствующие целевые программы или планы** | | | |
| 1) Борисова Н. В. (избирательный округ № 1) | | | |
| а) установка и оборудование детских площадок в соответствии с требованиями государственных стандартов к безопасности при эксплуатации во дворах домов N 8, 10 по улице Таежной; | При подготовке реестра расходных обязательств на 2015 год данное мероприятия было включено в программу. Однако денежные средства не выделены, в связи с чем исполнение наказа невозможно. При выделении денежных средств обустройство детских игровых площадок во дворах домов № 8 и 10 по улице Таежной будет выполнено в рамках мероприятий по благоустройству территории города. | | Начальник архитектуры и градостроительства администрации города Покачи – Мясникова Екатерина Николаевна |
| б) организация благоустройства пустыря между домами №1 и 7 по улице Ленина в соответствии с Правилами Благоустройства территории города Покачи с разделением его на три зоны (парковка для автомобилей, зона отдыха и спортивная площадка) и отделением зон друг от друга пешеходными дорожками; | В настоящее время выполнена установка спортивного комплекса, увеличена площадь стоянки для парковки автомобилей за счет демонтажа трансформаторной подстанции. | | Начальник архитектуры и градостроительства администрации города Покачи – Мясникова Екатерина Николаевна |
| в) возведение сооружений, способствующих отводу талых и дождевых вод с поверхности проезжей части дорог (в том числе, внутриквартальных проездов) и тротуаров (торцы домов Ленина 2, Мира 2, 4, выезд с прилегающей территории домов 6 и 7 по улице Комсомольской на проезжую часть улицы Комсомольская), выезд с прилегающей территории школы № 2 на улицу Мира); | Проведены работы по установке водопоглащающих колодцев для сбора вод с поверхности проезжей части дорог жилых домов Мира 2 - Мира 4; Мира 4 - Таежная 16 силами ТПП «Покачевнефтегаз» в рамках безвозмездной помощи.  Финансовых средств для изготовления сооружений, способствующих отводу талых и дождевых вод, и проведение работ по их установке в бюджете муниципального образования на 2015 год не предусмотрено. | | Начальник управления по вопросам ГО и ЧС администрации города Покачи – Кривда Владимир Ильич |
| 2) Семенихин Д. В. (избирательный округ № 2) | | | |
| а) ремонт дорожного полотна дорог с твердым покрытием во дворе домов № 14 и № 16 по улице Мира. | На сегодняшний день МУ «УКС» заключен муниципальный контракт №0187300019115000058-0210377-01 от 21.08.2015 г. на выполнение работ внутриквартальных автомобильных дорог по ул. Мира 14,16 – ул. Комсомольская, 7, ремонтные работы начаты, срок завершения работ в соответствии с контрактом 5 октября 215 года, но со стороны подрядной организации ООО «Дорстройсервис» будут предприняты все возможные меры для выполнения данных работ досрочно. | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города Покачи – Малькина Светлана Ивановна Директор МУ «Управление капитального строительства» - Тимошенко Анастасия Васильевна | |
| 3) Волков Я. С. (избирательный округ № 2) | | | |
| а) обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем вдоль здания, в котором расположен  а) Магазин «Север»,  б) «Ростелеком»; | а) Денежные средства на выполнение данного мероприятий в бюджете города на 2015 год не предусмотрены. Работы будут выполнены владельцем земельного участка магазина «Север» в сентябре 2015 года.  б) Денежные средства на выполнение данного мероприятия в бюджете города на 2015 год не предусмотрены. В здании «Ростелеком» несколько собственников помещений. В настоящее время происходит разработка и подписание соглашения об общедолевой собственности и определении долей. После определения долей будет рассматриваться вопрос по благоустройству территории. | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города Покачи–Малькина Светлана Ивановна  Начальник управления по вопросам Гои ЧС администрации города Покачи – Кривда Владимир Ильич | |
| б) обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем во дворах жилых домов №12 и №16 по улице Таежной и домов №2 и №4 по улице Мира. | Состоялись электронные торги. Заявок на выполнение работ не поступило. При повторном размещении заказа, срок его исполнения - сентябрь-октябрь 2015 года (в случае поступления заявок). | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города Покачи–Малькина Светлана Ивановна Директор МУ «Управление капитального строительства» - Тимошенко Анастасия Васильевна | |
| 4) Мананкова Л. Н. (избирательный округ № 4) | | | |
| а) ремонт дорог во внутриквартальном проезде дома № 11 по улице Молодежной и дома №1 по улице Комсомольской; | Денежные средства на выполнение данного мероприятия в бюджете города на 2015 год не предусмотрены. Работы будут выполнены при условии выделения денежных средств из бюджета города Покачи для реализации данных мероприятий. | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города Покачи –Малькина Светлана Ивановна, Директор МУ «Управление капитального строительства» - Тимошенко Анастасия Васильевна | |
| б) ремонт тротуара вдоль дома № 4 по улице Комсомольской с тыльной стороны дома. | Денежные средства на выполнение данного мероприятия в бюджете города на 2015 год не предусмотрены. Работы будут выполнены при условии выделения денежных средств из бюджета города Покачи для реализации данных мероприятий. Возможно выполнение мероприятий в счет оказания помощи по благоустройству города силами организациями города. | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города Покачи–Малькина Светлана Ивановна, Директор МУ «Управление капитального строительства» - Тимошенко Анастасия Васильевна | |
| 5) Тимергазин М. М. (избирательный округ № | | | |
| а) благоустройство придомовой территории домов №15 и 17 по улице Комсомольской (перенос мусорных контейнеров во внутридворовое пространство, оборудование гостевой стоянки для автомобилей, ограждение игровой площадки) | Выполнение мероприятий по переносу мусорных контейнеров во внутридворовое пространство предусмотрено в срок до 01.09.2015 в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы г. Покачи на 2015-2020 годы»  Денежные средства на выполнение работ по оборудованию гостевой стоянки для автомобилей и ограждение игровой площадки в бюджете города на 2015 год не предусмотрены. Работы будут выполнены при условии выделения денежных средств из бюджета города Покачи для реализации данных мероприятий. Возможно выполнение мероприятий в счет оказания помощи по благоустройству города силами организациями города. | | Начальник управления непроизводственного сектора администрации города Покачи–Малькина Светлана Ивановна, Директор МУ «Управление капитального строительства» - Тимошенко Анастасия Васильевна |
| **3. В рамках мероприятий, проводимых администрацией города Покачи** | | | |
| **4. Предложения, предполагаемые к реализации с участием организаций и учреждений различных форм собственности** | | | |
|  | | | |
| **5. Предложения, предполагаемые к реализации с участием органов государственной власти или органов местного самоуправления других муниципальных образований** | | | |

|  |
| --- |
|  |

Приложение 2

к решению Думы города Покачи

от 27.08.2015 № 69

**Перечень наказов избирателей депутатам Думы**

**города Покачи**

|  |  |
| --- | --- |
| **N  п/п** | **Содержание предложения** |
| **1. Предложения, реализуемые депутатом Думы города посредством внесения законодательных и правотворческих инициатив** | |
|  |  |
| **2. Предложения, предполагаемые к реализации посредством включения в соответствующие целевые программы или планы** | |
| 1) | Борисова Н. В. (избирательный округ № 1) |
| а) | установка и оборудование детских площадок в соответствии с требованиями государственных стандартов к безопасности при эксплуатации, во дворах домов N 8, 10 по улице Таежной; |
| б) | организация благоустройства пустыря между домами №1 и 7 по улице Ленина в соответствии с Правилами Благоустройства территории города Покачи с разделением его на три зоны (парковка для автомобилей, зона отдыха и спортивная площадка) и отделением зон друг от друга пешеходными дорожками; |
| в) | возведение сооружений, способствующих отводу талых и дождевых вод с поверхности проезжей части дорог (в том числе, внутриквартальных проездов) и тротуаров (торцы домов Ленина 2, выезд с прилегающей территории домов 6 и 7 по улице Комсомольской на проезжую часть улицы Комсомольская), выезд с прилегающей территории школы № 2 на улицу Мира); |
| 2) | Семенихин Д. В. (избирательный округ № 2) |
|  |  |
| 3) | Волков Я. С. (избирательный округ № 2) |
| а) | обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем вдоль здания, в котором расположен Магазин «Север», «Ростелеком»; |
| б) | обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем во дворах жилых домов №12 и №16 по улице Таежной и домов №2 и №4 по улице Ленина. |
| 4) | Мананкова Л. Н. (избирательный округ № 4) |
| а) | ремонт дорог во внутриквартальном проезде дома № 11 по улице Молодежной и дома №1 по улице Комсомольской; |
| б) | ремонт тротуара вдоль дома № 4 по улице Комсомольской с тыльной стороны дома. |
| 5) | Тимергазин М. М. (избирательный округ №5) |
| а) | благоустройство придомовой территории домов №15 и 17 по улице Комсомольской (оборудование гостевой стоянки для автомобилей, ограждение игровой площадки) |
| **3. В рамках мероприятий, проводимых администрацией города Покачи** | |
|  |  |
| **4. Предложения, предполагаемые к реализации с участием  организаций и учреждений различных форм собственности** | |
|  |  |
| **5. Предложения, предполагаемые к реализации с участием  органов государственной власти или органов местного самоуправления других муниципальных образований** | |
|  |  |