

**ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ**

**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

**РЕШЕНИЕ**

**От 27.08.2015 № 76**

|  |
| --- |
| **Об исполнении части 2 решения Думы города****Покачи от 28.05.2015 № 44 «О предоставлении****в 2014 году транспортных услуг населению****города Покачи и организации транспортного****обеспечения населения в границах города Покачи»** |

Рассмотрев информацию об исполнении части 2 решения Думы города Покачи от 28.05.2015 №44 «О предоставлении в 2014 году транспортных услуг населению города Покачи и организации транспортного обеспечения населения в границах города Покачи», в соответствии с пунктом 8.2 Положения о порядке контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного решением Думы города Покачи от 19.10.2009 №112, Дума города

**РЕШИЛА:**

1. Информацию об исполнении части 2 решения Думы города Покачи от 28.05.2015 №44 «О предоставлении в 2014 году транспортных услуг населению города Покачи и организации транспортного обеспечения населения в границах города Покачи» принять к сведению (приложение).

2. Предложить администрации города Покачи внести мероприятия по обеспечению транспортной доступности социальных объектов для населения города Покачи в муниципальные программы города Покачи, в том числе в программу, в соответствии с которой осуществляется комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Покачи.

3. Решение Думы города Покачи от 28.05.2015 №44 «О предоставлении в 2014 году транспортных услуг населению города Покачи и организации транспортного обеспечения населения в границах города Покачи» снять с контроля.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы города по соблюдению законности и местному самоуправлению (председатель Ю. И. Медведев).

**Исполняющий обязанности**

**председателя Думы города Покачи С.А. Дмитрюк**

Приложение

к решению Думы города Покачи

от 27.08. 2015 № 76

**Информация**

**«О предоставлении в 2014 году транспортных услуг населению и организации транспортного обеспечения населения в границах города»**

 «Предложить администрации города предоставить предложение по решению вопроса проблемы организации пешеходной доступности детей, проживающих в частном секторе к детским дошкольным учреждениям и общеобразовательным школам города в соответствии с нормами, установленными в ХМАО-Югре и нормативами градостроительного проектирования».

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.12.2014 № 534-п, а также местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением Думы города Покачи от 26.02.2015 № 5 предельный показатель максимально допустимого уровня доступности на территории города Покачи составляет:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вида объекта | Норматив пешеходной доступности, метров/минут |
| Дошкольные образовательные организации | 300метров/5 минут |
| Общеобразовательные организации | 300метров/5 минут |

Достижение показателей возможно двумя способами: строительство новых школ или в соответствии с генеральным планом города Покачи, за счет изменения маршрута городского автобуса, что является сложным, но единственно доступным для исполнения норматива. Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

**II микрорайон (1-я очередь)**

2015 год – в настоящее время проводятся и будут завершены работы по регистрации права муниципальной собственности дорог по ул. Молодежная и ул. Тихая 2-й мкр., (КУМИ администрации города).

2016 год - разработка градостроительной документации ул. Молодежная и ул. Тихая (проект планировки и проект межевания) (управление архитектуры и градостроительства администрации города).

2017 год - разработка проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация).

Выполнение вышеперечисленных мероприятий позволит включить строительство дорог ул. Молодежная и ул. Тихая в окружную программу ХМАО-Югры и получить субсидии.

2018 год - **строительство** дорог ул. Молодежная и ул. Тихая.

2020 год - завершение строительства дорог ул. Молодежная и ул. Тихая, запуск автобусного маршрута для перевозки детей к дошкольным учреждениям и школам города.

 Исполнение данных мероприятий возможно при достаточном объеме финансирования.

**IV микрорайон (2-я очередь)**

2016 год - планируется регистрация права муниципальной собственности на дороги по ул. Прохладная и ул. Югорская, ул. Северная, ул. Песчаная, ул. Виноградная. Постановка на учет как бесхозяйных дорог по ул. Тихая - 4 мкр. ул. Кедровая, (КУМИ администрации города).

2017 год - разработка градостроительной документации ул. Прохладная и ул. Югорская (проект планировки и проект межевания) (управление архитектуры и градостроительства администрации города).

2018 год-разработка проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация).

2019 год-строительство дорог ул. Прохладная и ул. Югорская.

В отношении градостроительной документации необходимо пояснить следующее: разработка и утверждение не зависят от регистрации прав муниципальной собственности на дороги, в связи с чем данное мероприятие при наличии денежных средств возможно выполнить ранее, соответственно, ПиРы и строительство могут быть осуществлены в более ранние сроки.

Ориентировочная стоимость разработки градостроительных документов отдельно на дороги (площадь 2,5 га), отображенные на прилагаемой схеме составит 650 тыс. руб. (1-я очередь) и 550 тыс.руб (2-я очередь). Итого 1,2 млн. руб.

Однако, необходимо отметить, что законодательство обязывает иметь градостроительную документацию на все застроенные и подлежащие застройке территории. При разработке документов полностью на территорию 2 мкр. и частный сектор 4 мкр. необходимо порядка 4 млн. руб. При этом площадь территории составит 41 га.