

**ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ**

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**РЕШЕНИЕ**

**от 01.07.2016 №100**

|  |
| --- |
| **Об информации администрации города Покачи о перечне мероприятий по подготовке к осенне - зимнему периоду 2016-2017 годов** |

Рассмотрев информацию администрации города Покачи о перечне мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов, на основании пункта 1 части 5 статьи 4 Положения о контроле за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного решением Думы города Покачи от 29.04.2016 №49, Дума города Покачи

**РЕШИЛА:**

1. Информацию администрации города Покачи о перечне мероприятий по подготовке к осенне - зимнему периоду 2016-2017 годов принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы города Покачи VI созыва по соблюдению законности и местному самоуправлению (председатель Ю. И. Медведев).

**Председатель Думы**

**города Покачи Н. В. Борисова**

 Приложение

к решению Думы города Покачи

 от 01.07.2016 № 100

**Информация**

**администрации города Покачи о перечне мероприятий**

**по подготовке к осенне - зимнему периоду 2016-2017 годов**

В целях своевременной и безаварийной подготовки жилищного фонда, объектов коммунального назначения и социальной сферы города к работе в осенне - зимний период (далее – ОЗП) разработан сводный план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ города Покачи к работе в осенне - зимний период 2016-2017 годов. Муниципальные учреждения самостоятельно утверждают и исполняют планы мероприятий по подготовке объекта к работе в осенне - зимний период.

Межведомственной комиссией по определению приоритетности проведения видов работ для подготовки городских объектов к осенне - зимнему периоду, осмотру объектов, требующих ремонта до проведения ремонта и после проведения ремонта с целью сопоставления выполненных работ, на основании протокола рабочего заседания от 18.03.2016г., принято решение о включении мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов ЖКХ к работе в ОЗП 2016-2017 года в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2016-2020 годы» в городе Покачи на 2016 год, утверждённую постановлением администрации города Покачи от 30.09.2014 №1115.

На основании распоряжения Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 18.03.2016 №112-рп «О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно - коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа – Югры к работе в осенне - зимний период 2016-2017 годов» разработано и утверждено постановление администрации города Покачи от 22.04.2016 №369 «О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно - коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования город Покачи к работе в осенне – зимний период 2016-2017 годов» (приложение к информации). План согласован с Департаментом жилищно - коммунального комплекса и энергетики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры.

В рамках реализации плана мероприятий осуществляется подготовка к работе в зимних условиях следующих объектов:

1) объекты жизнеобеспечения города (городская котельная, КОС, ВОС, инженерно - технические системы коммунального комплекса, объекты электросетевого комплекса);

2) многоквартирные жилые дома - в количестве 57 единиц.

Общая сумма средств, направленная на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно - коммунального комплекса к работе в осенне - зимний период 2014-2016 годов представлена на слайде.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника финансирования** | **2014** | **2015** | **2016** |
| Средства местного бюджета | 17 438 496,13 | 1 246 357,90 | 574 884,20 |
| Средства окружного бюджета | 348 100,00 | 3 000 800,00 | 21 845 000,00 |
| Средства предприятий | 46 627 076,00 | 37 444 046,10 | 41 973 712,34 |
| **Итого:** | **64 413 672,13** | **41 691 204,00** | **64 393 596,54** |

Мероприятия выполняются за счет средств окружного бюджета, средств местного бюджета, средств предприятий коммунальной инфраструктуры, предусмотренных в тарифе на отпуск энергоресурсов и платы за содержание мест общего пользования в многоквартирных домах.

На основании письма Департамента жилищно - коммунального хозяйства и энергетики ХМАО - Югры о выделении денежных средств в размере 21 845 600,00 руб., в рамках предоставления субсидии на софинансирование мероприятий на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов, сформированы мероприятия для подготовки жизнеобеспечения города к зимнему периоду.

Постановлением администрации города Покачи от 22.04.2016 №369 утвержден график приемки объектов. Согласно этому графику будут проводиться комиссионные проверки оценки готовности объектов жилищно - коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования город Покачи к работе в осенне - зимний период 2016-2017 годов. По результатам проверки объектов будут подписаны акты готовности с выдачей паспортов готовности к работе в осенне - зимний период организациям, осуществляющим предоставление жилищно - коммунальных услуг населению города - ООО «Аквалидер, ЗАО «УТВиК», ОАО «ЮТЭК – Покачи», ООО «Комфорт плюс» и муниципальным учреждениям города.

Управлением жилищно - коммунального хозяйства администрации города Покачи с начала выполнения работ осуществляется постоянный мониторинг выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно - коммунального комплекса к работе в осенне - зимний период. Ежедекадно и ежемесячно, в период с 1 июня по 31 декабря, готовятся и направляются отчеты о выполнении данных мероприятий в Департамент жилищно - коммунального комплекса и энергетики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.