### ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

#### РЕШЕНИЕ

##### от 30.09.2016						                                № 113

Об исполнении наказов избирателей депутатам Думы города Покачи

Рассмотрев информацию об исполнении наказов избирателей депутатам Думы города Покачи, в соответствии со статьёй 5, частью 2 статьи 6 Положения о наказах избирателей депутатам Думы города Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от 25.04.2010 №30, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Информацию об исполнении наказов избирателей депутатам Думы города Покачи принять к сведению согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Внести изменения в решение Думы города Покачи от 26.11.2015 №34 «О наказах избирателей депутатам Думы города Покачи V созыва» (газета «Покачевский вестник» от 04.12.2015 №49), изложив приложение к решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачевский вестник».

4. Контроль за выполнением наказов осуществляют депутаты Думы города Покачи, выступившие с предложением о внесении соответствующего наказа в перечень наказов избирателей депутатам Думы города Покачи.

Председатель Думы

города Покачи 							       Н. В. Борисова

Приложение 1 к решению Думы города Покачи от 30.09.2016 № 113

Информация

об исполнении перечня наказов избирателей

депутатам Думы города Покачи

по состоянию на 01.08.2016 года

| Содержание предложения | Исполнение (когда будет сделано; сроки исполнения; что сделано; если невозможно выполнить - указать причину) | Ответственный за предоставление информации |
| --- | --- | --- |
| 1. Предложения, реализуемые депутатом Думы города посредством внесения законодательных и правотворческих инициатив |
| 2. Предложения, предполагаемые к реализации посредством включения в соответствующие целевые программы или планы |
| 3. Не исполненные наказы депутатам Думы города Покачи V созыва, оставшиеся на контроле |
| 1. Установка и оборудование детской площадки во дворе домов №8, №10 по улице Таежная, соответствующих требованиям государственных стандартов к безопасности при эксплуатации. | Мероприятие не выполнено ввиду отсутствия средств в бюджете. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина Георгиевна |
| 2. Обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем вдоль здания, в котором расположен магазин «Север», «Ростелеком», а также во дворах жилых домов №12 и №16 по улице Таежная и домов №2 и №4 по улице Ленина, вдоль дома №4 по улице Комсомольская с тыльной стороны дома. | 1. Завершение обустройства тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем вдоль здания, в котором расположен Магазин «Север», запланировано на сентябрь 2016 года. 2. Наказ об обустройстве тротуаров и отграничении их от проезжей части бордюрным камнем вдоль здания, в котором расположен «Ростелеком», исполнить невозможно. 3. Благоустройство дворовых территорий по адресам: - ул. Таёжная, д.12, д.16; - ул. Ленина, д.2, д.4; - ул. Комсомольская, д.4 не выполнено ввиду отсутствия средств в бюджете. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина Георгиевна |
| 3. Возведение сооружений, способствующих отводу талых и дождевых вод с поверхности проезжей части дорог (в том числе, внутриквартальных проездов) и тротуаров (торцы домов Ленина 2, выезд с прилегающей территории домов №6, №7 по улице Комсомольской на проезжую часть улицы Комсомольская, выезд с прилегающей территории школы №2 на улицу Мира). | 1. На территории школы №2 (выезд с прилегающей территории школы №2 на улицу Мира) установлен водопоглащающий колодец. По остальным адресам такие колодцы будут установлены в рамках сотрудничества с Покачевским УТТ. 2. Благоустройство дворовых территорий по адресам: - ул. Ленина, д.2; - ул. Комсомольская, д.6 не выполнено ввиду отсутствия средств в бюджете. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина Георгиевна |
| 4. Благоустройство придомовой территории домов №15 и №17 по улице Комсомольская (оборудование гостевой стоянки для автомобилей, ограждение игровой площадки), а также пустыря между домами №1 и №7 по улице Ленина с разделением его на три зоны (парковка для автомобилей, зона отдыха и спортивная площадка) и отделением зон друг от друга пешеходными дорожками в соответствии с Правилами благоустройства территории города Покачи. | 1. Игровая площадка, расположенная по адресу ул. Комсомольская №15, №17, №13, №9 огорожена, гостевые стоянки в вышеуказанном дворе выделены в соответствии с градостроительными нормами. По адресу ул. Ленина №1, №7 установлена спортивная площадка – «Воркаут». В летний период 2016 года ограждение старой спортивной площадки демонтировано. 2. По желанию жителей возможно использование территории под стоянку автомобилей. С помощью управляющей компании в сентябре 2016 года будет произведён опрос жителей домов №3 и №7 по улице Ленина по определению назначения площадки. По результатам проведённого опроса будут скорректированы мероприятия, запланированные администрацией города Покачи. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина Георгиевна |
| 5. Ремонт дорог во внутриквартальном проезде дома №11 по улице Молодежная и дома №1 по улице Комсомольская. | Мероприятие не выполнено ввиду отсутствия средств в бюджете. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина Георгиевна |
| 4. Наказы депутатам Думы города Покачи VI созыва |
| 4.1. | Избирательный округ №1 Шишкин С.А., Тимергазин М.М., Буянов А.В. |  |
| а) обустройство асфальтированной дороги и тротуарного полотна с тыльной стороны дома №13 по ул. Ленина; | Выполнен проект планировки территорий 3 микрорайона. Необходима проектная документация на выполнение строительно-монтажных работ. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина Георгиевна |
| б) обустройство асфальтированной дороги по улице Комсомольской д.15 - Ленина д.13 до Ленина д.12, д.14, д.16, д.18; | Выполнен проект планировки территорий 3 микрорайона. Необходима проектная документация на выполнение строительно-монтажных работ. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина Георгиевна |
| в) обустройство асфальтированной дороги к дому №12 по улице Комсомольской; | Выполнено межевание территории автодороги. При выделении финансовых средств в четвертом квартале 2016 года в размере 1 млн. рублей будет заказан проект. Строительство автодороги планируется на 2017 год. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина Георгиевна |
| г) ремонт тротуарного полотна по улице Мира д.14, д.16 и тротуара с тыльной стороны дома для устранения скопления луж; | Мероприятие не выполнено ввиду отсутствия средств в бюджете. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| д) озеленение придомовой территории дома №13 по улице Ленина в соответствии с требованиями проекта, по которому строился дом. | После ввода указанного дома в эксплуатацию за счёт средств местного бюджета придомовая территория была озеленена. Весной сходами снега с крыш насаждения были порушены. По просьбе граждан за счёт средств местного бюджета к дому был подвезён торф для повторного озеленения уже силами собственников. За летний период 2016 года ни собственниками жилых помещений, ни управляющей компанией работы по распределению торфа по территории будущих посадок и по озеленению не проводились. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| 4.2. | Избирательный округ №2 Собур В. А., Дмитрюк С. А., Паутов А. Б. |  |
| а) обустройство асфальтированных дорог в частном секторе; | По всей территории коттеджных застроек дороги отсыпаны щебнем, имеют статус грунтовых дорог 4-ой категории. В соответствии с законодательством асфальтирование дорог частного сектора в обязательном порядке не требуется. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| б) ремонт внутриквартального проезда по ул. Мира д.1 и тротуара с тыльной стороны дома №16 по улице Таежная (в сквере); | Мероприятие не выполнено. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| в) организация сквозного проезда по улице Ленина д.2, д.4 | Проезд не может быть организован в силу того, что по внутриквартальной дороге мимо жилых домов Мира 3, аптеки «Айболит» пролегает маршрут движения детей в школу №4. При организации сквозного проезда возможны опасные дорожно-транспортные ситуации. | Первый заместитель главы администрации города Покачи –Казанцева Валентинина |
| г) благоустройство парка отдыха детей, замена аттракционов, ремонт ограждения парка, организация проката велосипедов; | Все аттракционы проходят ежегодное обследование и в случае необходимости ремонтируются или заменяются в пределах выделенных средств. | Заместитель главы города Покачи по социальным вопросам – Гвоздь Галина Дмитриевна |
| д) осуществление мероприятий по отводу талых и дождевых вод с проезжей части внутриквартальных дорог и тротуаров по улице Мира д.1; | Мероприятия не выполнены. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| е) обустройство детской игровой площадки на улице Ленина д.2, д.4; | Наказ не исполнен в виду отсутствия средств в бюджете. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| ж) обустройство тротуара за домом №6 по улице Харьковской. | С помощью предприятия ООО «ДЭУ» в сентябре 2016 года обустройство тротуара выполнено. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| 4.3. | Избирательный округ №2 Паутов А. Б. |  |
| а) переселение граждан из домов, непригодных для проживания по адресам: ул. Бакинская д.13; ул. Харьковская д.4, д.24; | Переселение граждан из домов, непригодных для проживания, планируется в 2017 году, в соответствии с графиком расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, утвержденным постановлением администрации города Покачи от 14.05.2012 №465. | Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи – Гелетко Людмила Анатольевна. |
| б) перенос опор линий электропередач от торцов домов №2, №16 по улице Таежная и дома №1 по улице Комсомольская; | 1. Перенос опоры по ул. Комсомольской 1 выполнен в рамках реализации инвестиционного контракта «Реконструкция кольцевых сетей» (южная цепь). 2. Опоры по торцам жилых домов Таежная 2, 16 входят в северную цепь и их перенос контрактом не предусмотрен. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| в) обустройство пандуса для инвалидов, проживающих в квартире №103 по улице Комсомольская д.1 и в квартире №55 дома №4 по улице Ленина; | Решение вопроса возможно только в рамках текущего ремонта жилого дома по решению собраний собственников общего имущества. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| г) обустройство зоны отдыха в районе ЗАГСа («Аллея молодоженов» (скамейка примирения, малые архитектурные формы, дерево молодоженов, автостоянка для свадебных кортежей и т.п.); | Мероприятие не исполнено ввиду его нецелесообразности. Планируется строительство ЗАГСа в другом месте. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| д) увеличение парковочных мест у городской больницы. | Мероприятие не исполнено в виду передачи здания и территории больницы в ведение округа. Таким образом, данный вопрос не относится к вопросам местного значения. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| 4.4. | Избирательный округ №3 Руденко А. А., Раджабов И.Р., Григин А.А. |  |
| а) обустройство тротуарного полотна с установлением бордюра для пешеходов (особенно необходим для мам с колясками): Таежная д.2, д.8, д.12; Ленина д.14; Мира д.2, д.16; | Мероприятие не исполнено в виду отсутствия средств в бюджете. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| б) осуществление мероприятий по отводу талых и дождевых вод с проезжей части внутриквартальных дорог и тротуаров с придомовой территории Мира д.2. | Водопоглащающие колодцы установлены в 2015 году, однако они не справляются с задачей. Их постоянно надо чистить. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| 4.5. | Избирательный округ №3 Руденко А. А. |  |
| а) обустройство асфальтированной дороги и тротуарного полотна Мира д.2, д.8; | Мероприятие по обустройству дорог и тротуаров не исполнено в виду отсутствия средств в бюджете. Расширение дорог, по мнению специалистов, нецелесообразно. Ширина дорог соответствует нормам. Необходимо обратить внимание на скопление талых вод. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| б) расширение проезжей часть дороги: Ленина д.14; Мира д.4; |  |  |
| в) озеленение придомовой территории дома № 2 по улице Таежная в соответствии с требованиями проекта, по которому строился дом (напротив дома большая песчаная территория); | На придомовой территории по ул. Таежная 2 расположена детская игровая площадка и установлена спортивная площадка «Воркаут». Дополнительное озеленение будет осуществлено в рамках проведения экологических субботников в сентябре – октябре 2016 года. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| г) устранение скопления луж, затрудняющих передвижение пешеходов: в районе мусорных баков Ленина д.16; на пешеходной дорожке через сквер Мира д.16; возле подъездов Таежная д.2; вокруг детского сада №1 Таежная д.12; возле домов Мира д.2, д.8; | Мероприятия не выполнены. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| д) обустройство детской игровой и спортивной площадки (футбольное поле) по улице Таежная д.2. | Напротив дома Таежная, 2 расположена детская игровая площадка и установлена спортивная площадка «Воркаут». | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| 4.6. | Избирательный округ №4 Медведев Ю. И., Таненков В. Л., Тимошенко А. В. |  |
| а) осуществление мероприятий по отводу талых и дождевых вод с проезжей части внутриквартальных дорог и тротуаров по улице Молодежной д. 8, д.31; | Мероприятия не выполнены. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| б) обустройство детских игровых площадок: Молодежная д.9, д.11; Комсомольская д.6. | Мероприятие запланировано на 2017 год в рамках Соглашения между правительством автономного округа и НК «ЛУКОЙЛ». Спортивная площадка для установки ее по ул. Комсомольской 6 имеется, установка планируется в 2016 г. | Первый заместитель главы администрации города Покачи –Казанцева Валентинина |
| в) обустройство тротуаров и дорожного полотна с установкой бордюрного камня для пешеходов (частный сектор 4-го и 2-го микрорайонов) | Наказ будет выполнен при условии выделения финансовых средств в 2017 году на проектирование и строительство дорог в 8 квартале 2 микрорайона (ул. Молодежная). | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| г) произвести ремонт тротуара со стороны лицевого фасада жилого дома по ул. Комсомольская 4, в целях устранения луж. | Мероприятие не исполнено в виду отсутствия средств в бюджете. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| 4.7. | Избирательный округ № 5 Курбанов А.Р., Борисова Н. В., Семенихин Д. В. |  |
| а) обустройство тротуара с установкой бордюрного камня для пешеходов (особенно необходим для мам с колясками): Таежная д.10; Комсомольская д.5, д.7; Молодежная д.9, д.15; | Мероприятие не исполнено в виду отсутствия средств в бюджете. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| б) ремонт внутриквартального проезда и тротуара по улицам Комсомольская д.7, Молодежная д.9, д.15; | Мероприятие не исполнено в виду отсутствия средств в бюджете. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| в) ремонт дороги на дачные участки; | При выполнении ремонтных работ по ул. Дорожная (подъездная дорога к городу), демонтированный асфальтовый слой использован на ремонт подъездной автодороги на дачные участки. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| г) осуществление мероприятий по отводу талых и дождевых вод с проезжей части внутриквартальных дорог и тротуаров между домами Таежная д.10 и Таежная д.12; | Мероприятия не выполнены. | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| д) обустройство детской игровой площадки на улице Комсомольская д.5; | Имеется детская игровая площадка во дворах Мира 14, Мира 16, Комсомольская 7. Необходимости в площадке отсутствует | Первый заместитель главы администрации города Покачи – Казанцева Валентинина |
| 5. В рамках мероприятий, проводимых администрацией города Покачи |
| 6. Предложения, предполагаемые к реализации с участием организаций и учреждений различных форм собственности |
| 7. Предложения, предполагаемые к реализации с участием органов государственной власти или органов местного самоуправления других муниципальных образований |
| Избирательный округ №1, № 3 и № 5 |
| 1. Организация работы по регистрации транспортных средств и приему экзаменов на управление транспортным средством на территории города Покачи. | Подготовлено письмо депутатов городской Думы. Получено два ответа на письмо Думы города Покачи. Постоянного кабинета РЭГ в городе не будет. Вопрос о пребывании специалистов в определённые дни стоит на обсуждении |  |

Приложение 2

к решению Думы города Покачи

от  30.09.2016 № 113

Перечень наказов избирателей

депутатам Думы города Покачи VI созыва

| № п/п | Содержание предложения |
| --- | --- |
| 1. | Предложения, реализуемые депутатом Думы города посредством внесения законодательных и правотворческих инициатив |
| 2. | Предложения, предполагаемые к реализации посредством включения в соответствующие целевые программы или планы |
| 3. | Не исполненные наказы депутатам Думы города Покачи V созыва, оставшиеся на контроле |
| 1) | установка и оборудование детских площадок во дворах домов №8, №10 по улице Таежная в соответствии с требованиями государственных стандартов к безопасности при эксплуатации; |
| 2) | обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем вдоль здания, в котором расположен магазин «Магнит» (бывший магазин «Север»), а также во дворах жилых домов №12 и №16 по улице Таежная и домов №2 и №4 по улице Ленина, вдоль дома №4 по улице Комсомольская с тыльной стороны дома; |
| 3) | возведение сооружений, способствующих отводу талых и дождевых вод с поверхности проезжей части дорог (в том числе, внутриквартальных проездов) и тротуаров (выезд с прилегающей территории домов №6, №7 по улице Комсомольской на проезжую часть улицы Комсомольская); |
| 4) | проведение мероприятий по очистке (содержанию) сооружений, способствующих отводу талых и дождевых вод с поверхности проезжей части дорог (в том числе, внутриквартальных проездов) и тротуаров; |
| 5) | благоустройство пустыря между домами №1 и №7 по улице Ленина с разделением его на три зоны (парковка для автомобилей, зона отдыха и спортивная площадка) и отделением зон друг от друга пешеходными дорожками в соответствии с Правилами благоустройства территории города Покачи; |
| 6) | ремонт дорог во внутриквартальном проезде дома №11 по улице Молодежная и дома №1 по улице Комсомольская. |
|  | 4. Наказы депутатам Думы города Покачи VI созыва |
| 4.1. | Избирательный округ №1 Шишкин С.А., Тимергазин М.М., Буянов А.В. |
| а) | обустройство асфальтированной дороги и тротуарного полотна с тыльной стороны дома №13 по ул. Ленина; |
| б) | обустройство асфальтированной дороги по улице Комсомольской д.15 - Ленина д.13 до Ленина д.12, д.14, д.16, д.18; |
| в) | обустройство асфальтированной дороги к дому №12 по улице Комсомольской; |
| г) | ремонт тротуарного полотна по улице Мира д.14, д.16 и тротуара с тыльной стороны дома для устранения скопления луж; |

| 4.2. | Избирательный округ №2 Собур В. А., Дмитрюк С. А., Паутов А. Б. |
| --- | --- |
| а) | ремонт внутриквартального проезда по ул. Мира д.1 и тротуара с тыльной стороны дома №16 по улице Таежная (в сквере); |
| б) | установить и оборудовать детскую игровую площадку по улице Ленина д.2, д.4; |
| в) | осуществление мероприятий по отводу талых и дождевых вод с проезжей части внутриквартальных дорог и тротуаров по улице Мира д.1. |
| 4.3. | Избирательный округ №2 Паутов А. Б. |
| а) | переселение граждан из домов, непригодных для проживания по адресам: ул. Бакинская д.13; ул. Харьковская д.4, д.24; |
| б) | увеличение парковочных мест у городской больницы. |
| 4.4. | Избирательный округ №3 Руденко А. А., Раджабов И.Р., Григин А.А. |
| а) | обустройство тротуарного полотна с установлением бордюра для пешеходов: Таежная д.2, д.8, д.12; Ленина д.14; Мира д.2, д.16; |
| б) | осуществление мероприятий по отводу талых и дождевых вод с проезжей части внутриквартальных дорог и тротуаров с придомовой территории Мира д.2. |
| 4.5. | Избирательный округ №3 Руденко А. А. |
| а) | обустройство асфальтированной дороги и тротуарного полотна Мира д.2, д.8; |
| б) | расширение проезжей часть дороги, осуществление мероприятий по отводу талых и дождевых вод с проезжей части внутриквартальных дорог и тротуаров с придомовой территории: Мира д.4; |
| в) | устранение скопления луж, затрудняющих передвижение пешеходов: в районе мусорных баков Ленина д.16; на пешеходной дорожке через сквер Мира д.16; возле подъездов Таежная д.2; вокруг детского сада №1 Таежная д.12; возле домов Мира д.2, д.8; |
| г) | обустройство детской спортивной площадки (футбольное поле) по улице Таежная д.2. |
| 4.6. | Избирательный округ №4 Медведев Ю. И., Таненков В. Л., Тимошенко А. В. |
| а) | осуществление мероприятий по отводу талых и дождевых вод с проезжей части внутриквартальных дорог и тротуаров по улице Молодежной д. 8, д.31; |
| б) | обустройство детских игровых площадок: Молодежная д.9, д.11; Комсомольская д.6; |
| в) | обустройство тротуаров и дорожного полотна с установкой бордюрного камня для пешеходов (частный сектор 4-го и 2-го микрорайонов); |
| г) | ремонт тротуара со стороны лицевого фасада жилого дома по ул. Комсомольская 4, в целях устранения луж. |
| 4.7. | Избирательный округ № 5 Курбанов А.Р., Борисова Н. В. |
| а) | обустройство тротуара с установкой бордюрного камня для пешеходов: Таежная д.10; Комсомольская д.5, д.7; Молодежная д.9, д.15; |
| б) | ремонт внутриквартального проезда и тротуара по улицам Комсомольская д.7, Молодежная д.9, д.15; |
| в) | ремонт дороги на дачные участки; |
| г) | осуществление мероприятий по отводу талых и дождевых вод с проезжей части внутриквартальных дорог и тротуаров между домами Таежная д.10 и Таежная д.12. |
| 5. | В рамках мероприятий, проводимых администрацией города Покачи |
| 6. | Предложения, предполагаемые к реализации с участием организаций и учреждений различных форм собственности |
| 7. | Предложения, предполагаемые к реализации с участием органов государственной власти или органов местного самоуправления других муниципальных образований |
| Избирательный округ №1, № 3 и № 5 |
|  | Организация работы по регистрации транспортных средств и приему экзаменов на управление транспортным средством на территории города Покачи. |