### ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

#### РЕШЕНИЕ

##### от 24.04.2017                                                                                             № 36

Об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности на 2016 - 2020 годы» в 2016 году

Рассмотрев информацию об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности на 2016-2020 годы» в 2016 году, на основании пункта 1 части 5 статьи 4 Положения о контроле за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, утверждённого решением Думы города Покачи от 29.04.2016 №49, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Информацию об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности на 2016-2020 годы» в 2016 году принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

Председатель

Думы города Покачи 						      Н. В. Борисова

Принято Думой города Покачи 24.04.2017

Приложение к решению Думы города Покачи от 24.04.2017 № 36

Информация

об исполнении муниципальной программы

«Развитие жилищно - коммунального комплекса

и повышения энергетической эффективности на 2016 -2020 годы» в 2016 году

Реализация вопросов местного значения:

1) «Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом»;

2) «Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»;

3) «Утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа»

возложена на управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи по первому вопросу в полном объёме, по второму вопросу в части организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, по третьему вопросу в части организации освещение улиц, что отражено в мероприятиях муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2016 - 2020 годы» в городе Покачи.

Программа сформирована из подпрограмм и мероприятий программы.

Мероприятия программы направлены на повышение качества и надёжности предоставления коммунальных услуг, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение эффективности использования топливно - энергетических ресурсов, содержание внешнего благоустройства города Покачи.

Программа финансируется за счёт средств бюджета автономного округа, средств местного бюджета, прочих источников.

За 2016 год финансовое обеспечение составляет 112 003 043,13 руб., в том числе по источникам финансирования:

1) бюджет автономного округа - 30 886 000,00 руб.;

2) местный бюджет - 47 117 043,13 руб.;

3) прочие источники финансирования - 34 000 000,00 руб.

Фактически исполнено за 2016 год – 111 928 015,63 руб., в том числе по источникам финансирования:

1) бюджет автономного округа - 30 886 000,00 руб.;

2) местный бюджет - 47 042 015,63 руб.;

3) прочие источники финансирования - 34 000 000,00 руб.

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами

1. Реализация основного мероприятия «Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне - зимнему периоду»:

В рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне - зимнему периоду заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – Югры муниципальному образованию на софинансирование мероприятий на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне - зимнему периоду 2016-2017 годов от 06.06.2016 №33-16 между администрацией города Покачи и Департаментом жилищно - коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры.

Муниципальному образованию предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по капитальному ремонту из бюджета автономного округа с учётом уровня софинансирования 95%, в размере 21 845 600,00 рублей, уровень софинансирования муниципального образования – 5%, в размере 1 149 768,42 рублей.

В отношении объектов теплоснабжения и водоотведения города Покачи, муниципальным образованием город Покачи заключены соглашения:

1) с ЗАО «УТВиК» Соглашение о предоставлении субсидии от 07.07.2016, дополнительное соглашение №1 от 11.11.2016 на сумму 19 185 938,50 руб.;

2) с ООО «Аквалидер» Соглашение о предоставлении субсидии от 07.07.2016, дополнительное соглашение №1 от 11.11.2016 на сумму 3 932 855,95 руб.

В рамках соглашений выполнены следующие мероприятия:

1) капитальный ремонт участка сети теплоснабжения ТП1-ТК1 (ул. Таёжная, 5 – ул. Мира, 7) протяжённостью 0,096 км с заменой неподвижных опор в количестве 6 шт.;

2) капитальный ремонт участка магистральной сети теплоснабжения от ТК-2 до ЦТП1 (ул. Таёжная, 5 – ул. Молодёжная, 9) протяжённостью 0,06 км с заменой неподвижных опор в количестве 6 шт.;

3) капитальный ремонт участка магистральной сети теплоснабжения от ТК-3 до ЦТП3 (ул. Мира - ул. Комсомольская) протяжённостью 0,02 км с заменой неподвижных опор в количестве 2 шт.;

4) капитальный ремонт сети теплоснабжения IV мкр. г. Покачи на участке УТ2-УТ3 ул. Молодёжная, 16;

5) капитальный ремонт участка магистральной сети теплоснабжения от ТК-2 до ЦТП1 (ул. Таёжная, 5 – ул. Молодёжная, 9) протяжённостью 0,003 км с заменой неподвижных опор в количестве 2 шт. (на выходе из теплового пункта городской котельной);

6) капитальный ремонт участка канализационной сети с заменой технологического оборудования КНС-2 ул. Мира, 32;

7) капитальный ремонт участка канализационной сети с заменой технологического оборудования КНС-6 ул. Таёжная, 19/3;

8) капитальный ремонт участка канализационной сети с заменой технологического оборудования КНС-7 ул. Мира, 4/2;

9) капитальный ремонт участка канализационной сети с заменой технологического оборудования КНС-8 ул. Мира, 11/1;

10) капитальный ремонт участка канализационной сети Мира 12 — К325,480 протяжённостью 0,031 км (ДК «Октябрь» - ул. Мира, 8);

11) капитальный ремонт канализационной сети К226-К227 протяжённостью 0,083 км (ул. Молодёжная, 7 — ул. Молодёжная, 5);

12) капитальный ремонт аэротенков на канализационно-очистных сооружениях г. Покачи ул. Мира, 34;

13) выполнение экспертизы локально-сметной документации.

В результате выполненных работ по вышеперечисленным участкам сетей теплоснабжения увеличен срок эксплуатации трубопроводов, обеспечено надёжное теплоснабжение.

В результате выполненных работ по капитальному ремонту КНС-2, КНС-6, КНС-7, КНС-8, участков канализационной сети ул. Мира, 12 — К325,480, К226-К227 обеспечено надежное канализирование стоков.

Во избежание аварийной ситуации и причинения вреда жизни и здоровью персонала проведён капитальный ремонт на канализационно-очистных сооружениях.

Мероприятия выполнены за счёт средств местного и окружного бюджетов.

2. Реализация основного мероприятия «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов электросетевого комплекса»:

В рамках Инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК - Региональные сети» на период 2013-2017 годов осуществляется строительство и реконструкция объектов электроэнергетики МО город Покачи.

В рамках реализации основного мероприятия выполнены следующие работы:

1) строительство сетей электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ№ 3.2;

2) реконструкция ТП 10/0,4кВ в жилых микрорайонах (6 шт.) с КЛ 10-0,4 кВ (1,2 этап);

3) реконструкция сетей внешнего электроснабжения КЛ-0,4кВ объекта КОС;

4) перенос ЛЭП (ВЛ-10 кВ) - реконструкция объекта «Кольцевые сети электроснабжения ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Городская» в г. Покачи (в т.ч. ПИР).

В результате строительства и реконструкции вышеперечисленных объектов произведена замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа, повышена надёжность электроснабжения.

В результате выполненных работ по переносу ЛЭП (ВЛ-10 кВ) - реконструкция объекта «Кольцевые сети электроснабжения ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Городская» в г. Покачи (в т.ч. ПИР) устранены нарушения Правил устройства электроустановок по улице Молодёжной в городе Покачи. Исключено прохождение воздушных линий электропередач через территории МАУ ДОД «Детская школа искусств» и МАУ ДО «Детская юношеская спортивная школа».

Мероприятия выполнены за счёт средств ОАО «ЮТЭК - Региональные сети».

3. Реализация основного мероприятия «Расходы на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению»:

В рамках реализации основного мероприятия «Расходы на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению» заключены Соглашения о предоставлении субсидии между администрацией города Покачи и ООО «Аквалидер»:

1) от 04.05.2016 на сумму 1 662 885,84 рублей;

2) от 19.07.2016 на сумму 2 039 698,51 рублей;

3) от 25.10.2016 на сумму 1 035 210,51 рублей;

4) от 14.12.2016 на сумму 2 254 280,15 рублей.

В целях недопущения банкротства организации, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения, осуществляется возмещение недополученных доходов организации коммунального комплекса, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения.

В результате выполненных работ осуществлена поддержка финансовой стабильности организаций ЖКХ.

Мероприятия выполнены за счёт средств местного бюджета.

4. Реализация основного мероприятия «Расходы на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи»:

В рамках реализации основного мероприятия «Расходы на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи» заключены договоры на выполнение работ по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи в части теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и утилизации ТБО:

1) от 14.07.2016 №9 на сумму 87 000,00 рублей,

2) от 14.07.2016 №10 на сумму 99 000,00 рублей,

3) от 14.07.2016 №11 на сумму 86 197,00 рублей,

4) от 25.08.2016 №14 на сумму 43 500,00 рублей

между администрацией города Покачи и ООО «ЛЕКС-Консалтинг».

Программа разработана в целях исполнения законодательства - приказ Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 06.05.2014 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Мероприятия выполнены за счёт средств местного бюджета.

Подпрограмма 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

В рамках данной подпрограммы выполнены следующие основные мероприятия:

1. Реализация основного мероприятия «Предоставление субсидии некоммерческим (коммерческим) организациям на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»:

Субсидия Югорскому оператору на долевое финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В соответствии с частью 1 статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 19 Закона Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 №54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты - Мансийского автономного округа – Югры» субсидия предоставляется региональному оператору («Югорский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»).

В рамках программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Покачи в 2016 году капитальный ремонт выполнен в 17 многоквартирных домах.

| № п/п | Адрес МКД | Вид работ | Подрядная организация, выполнявшая работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Комсомольская д.4 | Ремонт швов | ООО «Мой дом» |
| 2 | ул. Комсомольская д.5 | Электроснабжение | ООО «Мой дом» |
| 3 | ул. Комсомольская д.7 | Ремонт кровли | ООО «Мой дом» |
| 4 | ул. Мира д.4 | Электроснабжение, ремонт швов | ООО «Мой дом» |
| 5 | ул. Мира д.5 | Электроснабжение, Ремонт швов | ООО «Мой дом» |
| 6 | ул. Мира д.7 | Электроснабжение | ООО «Мой дом» |
| 7 | ул. Молодёжная д.1 | Отопление | ООО «Вентура» |
| 8 | ул. Молодёжная д.10 | Ремонт кровли, Ремонт швов | ООО «Вентура» |
| 9 | ул. Ленина д.1 | Ремонт швов | ООО «Мой дом» |
| 10 | ул. Ленина д.3 | Ремонт швов | ООО «Мой дом» |
| 11 | ул. Комсомольская д.1 | Ремонт швов | ООО «Мой дом» |
| 12 | ул. Ленина д.12 | Ремонт швов | ООО «Мой дом» |
| 13 | ул. Комсомольская д.2 | Ремонт кровли | ООО «Мой дом» |
| 14 | ул. Ленина д.14 | Ремонт швов | ООО «Мой дом» |
| 15 | ул. Ленина д.16 | Ремонт кровли, Ремонт швов | ООО «Мой дом» |
| 16 | ул. Молодёжная д.11 | Электроснабжение | ООО «Мой дом» |
| 17 | ул. Мира д.16 | Электроснабжение | ООО «Мой дом» |

Работы выполнены подрядными организациями ООО «Мой дом» и ООО «Вентура», осуществляющими деятельность на территории города Покачи. Замечаний и жалоб со стороны жителей города за истекший период не поступало.

В результате выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах увеличен срок службы конструктивных элементов многоквартирных домов, обеспечена комфортность и безопасность проживания граждан.

2. Реализация основного мероприятия «Строительство памятника «Защитникам Отечества», в том числе ПИР»:

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.07.2016 №385-рп «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» муниципальному образованию город Покачи выделена субсидия на благоустройство территории в размере 9 040 400,00 руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Строительство памятника «Защитникам Отечества», в том числе ПИР» заключены:

1) соглашение №45-16 о реализации в 2016 году мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Покачи от 04.08.2016 между администрацией города Покачи и Департаментом жилищно - коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры на сумму – 9 040 400,00 рублей;

2) соглашение о передаче полномочий на выполнение работ по Строительству памятника «Защитникам отечества» (в том числе ПИР) от 24.03.2016 между администрацией города Покачи, муниципальным учреждением «Управление капитального строительства» и ООО «Управление социальных объектов»;

3) договор подряда 02-03-16/8194/16 на выполнение работ по Строительству памятника «Защитникам отечества» (в том числе ПИР) от 01.03.2016 между ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» и ООО «Управление социальных объектов» на сумму 25 000 000,00 рублей;

4) дополнительное соглашение от 01.11.2016№3 к договору подряда 02-03-16/8194/16 от 01.03.2016 на сумму 34 040 400,00 рублей между муниципальным учреждением «Управление капитального строительства» и ООО «Управление социальных объектов».

Мероприятия выполнены за счёт средств местного бюджета (с привлечением средств ПАО «НК «ЛУКОЙЛ») и средств окружного бюджета.

Подпрограмма 4. Содержание объектов внешнего благоустройства города Покачи

В рамках данной подпрограммы выполнены следующие основные мероприятия:

1) потребление электроэнергии наружного освещение с учётом вновь вводимых объектов;

2) техническое обслуживание электрооборудования наружного освещения с учётом вновь вводимых объектов;

3) вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов:

В рамках выполнения данных мероприятий осуществляется работа по освещению улиц города - заключение договоров на энергоснабжение и техническое обслуживание электрооборудования уличного освещения города и утилизацию ртутьсодержащих отходов.

Заключены договорные отношения с подрядными организациями:

1) муниципальный контракт (договор энергоснабжения) от 01.11.2013 №36-П/14 между администрацией города Покачи и ОАО «ЮТЭК» на сумму 13 067 311,71 рублей (контракт на 2014-2016 годы);

2) муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования уличного освещения города Покачи от 25.12.2015 №15 на сумму 300 000,00 рублей между администрацией города Покачи и ООО «Энергосервис В»;

3) муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования уличного освещения города Покачи от 11.01.2016 №1 на сумму 3 396 900,00 рублей между администрацией города Покачи и ООО «Энергосервис В»;

4) договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп уличного и дворового освещения города Покачи от 16.05.2016 №278 на сумму 9 415,98 рублей между администрацией города Покачи и ООО «Северная Звезда»;

5) договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп уличного и дворового освещения города Покачи от 01.12.2016 №363 на сумму 8 768,32 рублей между администрацией города Покачи и ООО «Северная Звезда».

Ежемесячно проводится мониторинг исполнения договорных отношений, проводятся визуальные проверки с выездом на место, в том числе и в промышленной зоне города. Ежемесячно проверяются документы, предоставляемые подрядными организациями, на соответствие фактически выполненных работ и предоставляются для оплаты в МУ «ЦБЭО».

В результате проведённых мероприятий уличное освещение города обеспечено необходимым объёмом электрической энергии, на нужды уличного освещения использовано электрической энергии в объёме 1 107,421 тыс. кВтч.

В результате проведённых работ в рамках технического обслуживания уличного освещения города не происходило аварийных отключений, отказов электрооборудования, обеспечена безопасность граждан, оборудование находится в работоспособном состоянии.

В результате вывоза и утилизации ртутьсодержащих отходов, заключены договорные отношения со специализированной организацией по вывозу и утилизации отработанных ламп, обеспечена безопасность при утилизации. Утилизировано 365 ламп.

Мероприятия выполнены за счёт средств местного бюджета.

4. Реализация основного мероприятия «Благоустройство территорий и объектов города Покачи»:

В рамках выполнения данного мероприятия в 2016 году открыт счёт для добровольных перечислений (пожертвований) от юридических и физических лиц на мероприятия по благоустройству города Покачи (покраска фасада домов и учреждений муниципальной собственности ко Дню празднования города). Денежные средства запланированы к освоению в 2017 года.

5. Реализация основного мероприятия «Проведение специализированной организацией технического обследования многоквартирных домов»:

В рамках реализации основного мероприятия представителями ООО «СП Групп» проведено техническое обследование многоквартирных домов по ул. Таёжная, д.3, по ул. Коммунальная, д.6, по ул. Ленина, д.9, по ул. Комсомольская, д.17, по ул. Бакинская, д.15, по ул. Бакинская, д.17, , заключены:

1) договор от 17.11.2016 №16 на сумму 60 500,00 рублей;

2) договор от 17.11.2016 №17 на сумму 99 789,55 рублей;

3) муниципальный контракт от 19.12.2016 №5 на сумму 58 000,00 рублей.

В результате проведения обследований многоквартирных домов дано заключение о техническом состоянии жилых домов города.

Мероприятие выполнено за счёт средств местного бюджета.

Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности управления жилищно - коммунального хозяйства администрации города Покачи

Обеспечение деятельности управления жилищно - коммунального хозяйства администрации города Покачи.

Фактическое исполнение программных мероприятий в 2016 году:

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Плановое финансирование, руб. | Фактическое исполнение, руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |
| Реализация основного мероприятия «Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду» |
| Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения ТП1-ТК1 (ул. Таёжная, 5 – ул. Мира, 7) протяжённостью 0,096 км с заменой неподвижных опор в количестве 6 шт. | ЗАО «УТВиК | 1 984 131,00 | 1 984 131,00 | 100 |
| Капитальный ремонт участка магистральной сети теплоснабжения от ТК-2 до ЦТП1 (ул. Таёжная 5 – ул. Молодёжная 9) протяжённостью 0,06 км с заменой неподвижных опор в количестве 6 шт. | ЗАО «УТВиК | 833 493,00 | 833 493,00 | 100 |
| Капитальный ремонт участка магистральной сети теплоснабжения от ТК-3 до ЦТП3 (ул. Мира - ул. Комсомольская) протяжённостью 0,02 км с заменой неподвижных опор в количестве 2 шт. | ЗАО «УТВиК | 716 535,00 | 716 535,00 | 100 |
| Капитальный ремонт сети теплоснабжения IV мкр. г. Покачи на участке УТ2-УТ3 ул. Молодёжная, 16 | ЗАО «УТВиК | 132 712,94 | 132 712,94 | 100 |
| Капитальный ремонт участка магистральной сети теплоснабжения от ТК-2 до ЦТП1 (ул. Таёжная, 5 – ул. Молодёжная, 9) протяжённостью 0,003 км с заменой неподвижных опор в количестве 2 шт. (на выходе из теплового пункта городской котельной) | ЗАО «УТВиК | 233 294,00 | 233 294,00 | 100 |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети с заменой технологического оборудования КНС-2 ул. Мира 32 | ООО «Аквалидер» | 3 306 565,00 | 3 306 565,00 | 100 |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети с заменой технологического оборудования КНС-6 ул. Таёжная, 19/3 | ООО «Аквалидер» | 2 269 131,00 | 2 269 131,00 | 100 |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети с заменой технологического оборудования КНС-7 ул. Мира, 4/2 | ООО «Аквалидер» | 2 019 176,00 | 2 019 176,00 | 100 |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети с заменой технологического оборудования КНС-8 ул. Мира, 11/1 | ООО «Аквалидер» | 1 762 073,00 | 1 762 073,00 | 100 |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Мира 12 — К325,480 протяжённостью 0,031 км (ДК «Октябрь» - ул. Мира, 8) | ООО «Аквалидер» | 946 161,76 | 946 161,76 | 100 |
| Капитальный ремонт канализационной сети К226-К227 протяжённостью 0,083 км (ул. Молодёжная, 7 — ул. Молодёжная, 5) | ООО «Аквалидер» | 1 168 866,54 | 1 168 866,54 | 100 |
| Капитальный ремонт аэротенков на канализационно-очистных сооружениях г. Покачи ул. Мира 34 | ООО «Аквалидер» | 7 623 138,18 | 7 623 138,18 | 100 |
| Выполнение экспертизы локально-сметной документации | ООО «Инжиниринговый центр «Сургутстройцена» | 123 426,03 | 123 426,03 | 100 |
| ИТОГО: | 23 118 794,45 | 23 118 794,45 | 100 |
| Реализация основного мероприятия «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов электросетевого комплекса» |
| Строительство сетей электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ №3.2; | ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100 |
| Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в жилых микрорайонах (6 шт.) с КЛ 10-0,4 кВ (1,2 этап) | ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 100 |
| Реконструкция сетей внешнего электроснабжения КЛ-0,4 кВ объекта КОС | ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100 |
| Перенос ЛЭП (ВЛ-10 кВ) -реконструкция объекта «Кольцевые сети электроснабжения ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Городская» в г. Покачи (в т.ч. ПИР) | ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 100 |
| ИТОГО: | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 100 |
| Реализация основного мероприятия «Расходы на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению» |
| Расходы на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению» | ООО «Аквалидер» | 6 992075,01 | 6 992075,01 | 100 |
| ИТОГО: | 6 992 075,01 | 6 992 075,01 | 100 |
| Реализация основного мероприятия «Расходы на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи» |
| Расходы на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи | ООО «ЛЕКС-Консалтинг» | 315 697,00 | 315 697,00 | 100 |
| ИТОГО: | 315 697,00 | 315 697,00 | 100 |
| Подпрограмма 2 Создание безопасных и благоприятных условий проживание граждан |
| Реализация основного мероприятия «Предоставление субсидии некоммерческим (коммерческим) организациям на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |
| Предоставление субсидии некоммерческим (коммерческим) организациям на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  | 166 635,01 | 166 635,01 | 100 |
| ИТОГО: | 166 635,01 | 166 635,01 | 100 |
| Строительство памятника «Защитникам Отечества», в том числе ПИР |
| Строительство памятника «Защитникам Отечества», в том числе ПИР |  | 34 040 400,00 | 34 040 400,00 | 100 |
| ИТОГО: | 34 040 400,00 | 34 040 400,00 | 100 |
| Подпрограмма 4. Содержание объектов внешнего благоустройства города Покачи |
| Реализация основного мероприятия «Потребление электроэнергии наружного освещение с учётом вновь вводимых объектов» |
| Потребление электроэнергии наружного освещение с учётом вновь вводимых объектов | ОАО «ЮТЭК-Покачи» | 5 180721,78 | 5 180721,78 | 100 |
| ИТОГО: | 5 180 721,78 | 5 180 721,78 | 100 |
| Реализация основного мероприятия «Техническое обслуживание электрооборудования наружного освещения с учётом вновь вводимых объектов» |
| Техническое обслуживание электрооборудования наружного освещения с учётом вновь вводимых объектов | ООО «ЭнергосервисВ» | 3 694 236,10 | 3 684 708,36 | 99,7 |
| ИТОГО: | 3 694 236,10 | 3 684 708,36 | 99,7 |
| Реализация основного мероприятия «Вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов» |
| Вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов | ООО «Северная звезда» | 18 197,94 | 18 184,30 | 99,9 |
| ИТОГО: | 18 197,94 | 18 184,30 | 99,9 |
| Реализация основного мероприятия «Благоустройство территорий и объектов города Покачи» |
| Благоустройство территорий и объектов города Покачи |  | 17622,86 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО: | 17622,86 | 0,00 | 0 |
| Реализация основного мероприятия «Проведение специализированной организацией технического обследования многоквартирных домов» |
| Проведение специализированной организацией технического обследования многоквартирных домов | ООО «СП Групп» | 250289,55 | 250289,55 | 100 |
| ИТОГО: | 250289,55 | 250289,55 | 100 |
| Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи |
| Реализация основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи» |
| Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи |  | 4 208 373,40 | 4 192 510,17 | 99,6 |
| ИТОГО: | 4 208 373,40 | 4 192 510,17 | 99,6 |
| ВСЕГО по программе за 2016 год: | 112 003 043,13 | 111 928 015,63 | 99,9 |

В целом программа за 2016 год выполнена в полном объёме, денежные средства освоены в размере 99,9%.

Денежные средства бюджета автономного округа освоены в размере 100%.

Денежные средства бюджета муниципального образования освоены в размере 99,8%:

1) по техническому обслуживанию электрооборудования наружного освещения - экономия сложилась в связи с фактически оказанными услугами;

2) по благоустройству территорий и объектов города Покачи - открыт счёт для добровольных перечислений (пожертвований) на мероприятия по благоустройству города, денежные средства запланированы к освоению май-июнь 2017 года;

3) по техническому обследованию многоквартирных домов - экономия в размере 32 000,00 руб. сложилась в результате проведения конкурсной процедуры;

4) по обеспечению деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи – сложилась экономия в размере 15 863,00 руб.

Привлечённые средства освоены в размере 100 %.