МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД ПОКАЧИ

ДУМА ГОРОДА 6-ГО СОЗЫВА

ПРОТОКОЛ

выездного совместного заседания постоянных комиссий

Думы города Покачи VI созыва по определению объема работ,

направленных на устранение предписаний надзорных органов

по МАОУ СОШ №2

( головная комиссия – постоянная комиссия Думы города ПокачиVI созыва по бюджету, налогам и финансовым вопросам)

от 25.04.2018                                                                                                                     №2

| Присутствуют депутаты: Борисова Наталья Васильевна Паутов Александр Борисович (СЗиМС) Курбанов Али Рагимович ( Соц.пол.) Собур Виктор Анатольевич (Соц.пол.) Таненков Виктор Львович (Соц.пол) Шишкин Сергей Александрович (председатель БНиФВ) Медведев Юрий Иванович (председатель СЗиМС) |  |
| --- | --- |

Участники заседания:

| 1. Степура Владимир Иванович | - глава города Покачи |
| --- | --- |
| 2.Казанцева Валентина Георгиевна | - первый заместитель главы города Покачи |
| 3.Черипенко Любовь Петровна | - начальник управления образования администрации города Покачи |
| 4.Александрова Елена Владимировна | - директор МАОУ СОШ №2 |
| 5.Ракк Вероника Анатольевна | - заместитель директора по административно - хозяйственной работе МАОУ СОШ №2 |
| 6.Сотрудники аппарата Думы города Покачи |

Председательствующий: Борисова Наталья Васильевна, председатель Думы города ознакомила присутствующих с предписаниями надзорных органов.

Далее участники заседания произвели осмотр МАОУ СОШ №2.

РЕШИЛИ:

- Определить следующие виды работ, которые необходимо выполнить для устранения замечаний:

- ремонт санузлов (замена унитазов, раковин, частичный ремонт плитки);

- устройство ГВС в учебных кабинетах;

- устройство вытяжных вентиляторов в кабинете домоводства и в столярной мастерской;

- демонтаж кабеля в подвале.

- Для выполнения работ утвердить план мероприятий (прилагается).

| Председательствующий, Председатель Думы города Покачи | Н.В. Борисова |
| --- | --- |

Приложение  к протоколу

выездного заседания совместных комиссий

от 25.04.2018 №2

План мероприятий по устранению предписаний надзорных органов

| №№ | Мероприятие | Исполнитель | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составить дефектную ведомость на работы, определённые протоколом. | Казанцева В.Г. Ракк В.А. Шишкин С.А. | 27.04.2018 | Казанцева В.Г. |
| 2 | Провести диагностику трубопровода ГВС, ХВС, канализации | Степура В.И. Александрова Е.В. Пальчук Е.Б. | 26.04.2018 | Степура В.И. |
| 3 | Подготовить проект решения о внесении изменений в бюджет, предусматривающий средства для приобретения материалов на сумму 399 тыс. руб. 00 коп. | Степура В.И. Ходулапова А.Е. Борисова Н.В. | до 09.05.2018 | Ходулапова А.Е. |
| 4 | Устройство вытяжной вентиляции кабинета домоводства и столярной мастерской | Тимергазин М.М. | до 30.06.2018 | Тимергазин М.М. Ракк В.А. |
| 5 | Демонтаж кабеля в подвале. | Гончаров И.Г. главный инженер ОАО «ЮТЭК-Покачи» | до 01.06.2018 | Гончаров И.Г. Ракк В.А.. |
| 6 | Демонтаж нерабочих туалетов. | Казанцева В.Г. Курбанов А.Р. Таненков В.Л. Паутов А.Б. | до 15.05.2018 | Таненков В.Л. Ракк В.А. |
| 7 | Монтаж системы ГВС, санузлов. | Казанцева В.Г. Курбанов А.Р. Таненков В.Л. Паутов А.Б. Ракк В.А. | не позднее 01.08.2018 | Казанцева В.Г. Ракк В.А. |
| 8 | Приобретение материалов после утверждения бюджета | Александрова Е.В. Ракк В.А. | не позднее 01.06.2018 | Ракк В.А. |
| 9 | Провести встречу (совещание) с представителями Роспотребнадзора. | Степура В.И. | не позднее 01.06.2018 | Степура В.И. |