**Информация**

**о результатах проведенного контрольно-счетной палатой города Покачи контрольного мероприятия «Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета, направленных на реализацию исполнения условий концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы водоотведения между администрацией города и ООО «Экосистема» от 28.12.2016»**

**(пункт 2.1 раздела 2 Плана работы контрольно-счетной палаты города Покачи на 2022 год. Срок проведения контрольного мероприятия с 10.01.2022 по 01.06.2022)**

 Объектом контрольного мероприятия являлась администрация города Покачи.

 Проверяемый период деятельности: 2020-2021 годы.

 По результатам контрольного мероприятия установлены следующие основные нарушения и недостатки:

- при уменьшении планового объемного показателя и объема необходимой валовой выручки, объем недополученных доходов, которые подлежат возмещению из бюджета города Покачи, подлежали бы уменьшению. Однако, в соответствии с положениями концессионного соглашения, предусмотрен комплекс мер, которые обеспечивают окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки в объеме не менее изначально определенного концессионным соглашением;

- изменения в связи с вступлением с 01.10.2021 Федерального закона от 02.07.2021 №307-ФЗ «О внесении изменений в статью 174.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» позволяют Концессионерам в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, осуществляющих деятельность в городах с населением менее 100 тысяч человек, применяющих УСН, формировать тариф на коммунальные услуги без НДС, необходимая валовая выручка также формируется без НДС, и, таким образом сумма недополученных доходов может быть снижена;

- нарушение Концедентом срока исполнения условий, установленных подпунктом «а» пункта 33 Концессионного соглашения;

- избыточные расходы бюджетных средств на сумму 2,7 тыс. рублей;

- оплата в рамках заключенного договора подряда №110 от 16.06.2020, работ по локальному сметному расчету, разработанному в завышенном объеме, привело к избыточному расходу бюджетных средств на сумму 2,4 тыс. рублей;

- непредставление информации о данных водоотведения на период поверки и отключения основного прибора учета, привело к отсутствию возможности проверить объем фактической выручки от оказания услуг водоотведения, который непосредственно учитывается в расчете размера недополученных доходов организации коммунального комплекса.

По результатам контрольного мероприятия администрации города Покачи направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Акт направлен главе города Покачи и в Думу города Покачи. По результатам акта принято протокольное поручение Думы города Покачи о внесении изменений в концессионное соглашение.