**Информация**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Анализ результативности (эффективности) мер, принимаемых исполнительными органами ХМАО-Югры, муниципальными образованиями ХМАО-Югры, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства в 2022-2023 годах» (параллельное со Счетной палатой ХМАО)»**

В соответствии с пунктом 1.8 раздела 1 Плана работы контрольно-счетной палаты города Покачи на 2024 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ результативности (эффективности) мер, принимаемых исполнительными органами ХМАО-Югры, муниципальными образованиями ХМАО-Югры, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства в 2022-2023 годах» (параллельное со Счетной палатой ХМАО)».

 Цель: установление результативности (эффективности) мер, принимаемых муниципальным образованием город Покачи, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства в 2022-2023 годах.

 Объект проверки - объекты незавершенного строительства города Покачи.

 Проверяемый период: 2022-2023 годы.

 1. В связи с недостаточностью средств местного бюджета, возможностью реализации объектов является включение их в государственную программу ХМАО – Югры. Администрация города Покачи предпринимает действия для включения объектов в госпрограммы, для чего разрабатывает проектную документацию, получает заключения государственной экспертизы, и/или участвует в конкурсах, для получения софинансирования.

 Проведение данных мероприятий не дает 100 процентной гарантии того, что объекты города Покачи будут включены в государственную программу или победят в конкурсах, что может привести к неэффективному расходованию бюджетных средств.

 2. В План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, включаются объекты, строительство которых приостановлено, а объекты незавершенного строительства, строительство которых продолжается, не включаются.

3. Возможные причины, которые могут привести к увеличению объектов незавершенного строительства в Плане, появлению объектов с неактуальной проектно-сметной документацией, а так же к ежегодному увеличению сметной стоимости строительства этих объектов:

1) неэффективное планирование строительства объектов;

2) недостаточность средств местного бюджета;

3) наличие требования о проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и подтверждение достоверности сметной стоимости, для принятия решений о предоставлении субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности4

4) отсутствие гарантий включения объекта в перечень инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и его финансирования.