ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

##### от _____________                                                                                №_________

Об информации администрации города Покачи об обеспечении безопасности дорожного движения в границах городского округа, создании и обеспечении функционирования парковок на территории города Покачи

Рассмотрев информацию администрации города Покачи об обеспечении безопасности дорожного движения в границах городского округа, создании и обеспечении функционирования парковок на территории города Покачи, на основании пункта 1 части 7 статьи 4 Положения о контроле за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного решением Думы города Покачи от 29.04.2016 №49, плана работы Думы города Покачи на 2025 год, утвержденного решением Думы города Покачи от 27.11.2024 №91, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

Информацию администрации города Покачи об обеспечении безопасности дорожного движения в границах городского округа, создании и обеспечении функционирования парковок на территории города Покачи принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

Председатель

Думы города Покачи                                                             А.С. Руденко

Принято Думой города Покачи

- Приложение

к решению Думы города Покачи

от ________________  №_______

Информация администрации города Покачи

об обеспечении безопасности дорожного движения в границах городского округа, создании и обеспечении функционирования парковок на территории города Покачи»

Деятельность органов местного самоуправления города Покачи в области обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется в рамках реализации вопроса местного значения дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основанием для реализации вопроса местного значения являются федеральные законы от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановления Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения», от 01.12.2023 №2060 «Об утверждении Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», от 21.12.2020 №2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации», приказ Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальном ремонту. Ремонту и содержанию автомобильных дорог», ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», Устав города Покачи, постановление администрации города Покачи от 27.01.2016 №67 «Об утверждении Положения о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Покачи», а также иные нормативные документы и методические рекомендации.

Финансовое обеспечение мероприятий в отношении автомобильных дорог местного значения, в том числе обеспечения на них безопасности дорожного движения осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Покачи», утвержденной постановлением администрации города Покачи от 19.10.2024 № 1000.

Целью муниципальной программы является развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Покачи.

Задачи программы:

1) обеспечение перевозок населения города общественным транспортом по городским маршрутам;

2) строительство новых и совершенствование существующих автомобильных дорог путем реконструкции, капитального ремонта, ремонта;

3) сохранность и приведение в нормативное состояние дорожного полотна и инженерного оборудования, автомобильных дорог города Покачи.

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Покачи и бюджета автономного округа.

В 2024 году в муниципальной программе было предусмотрено финансовое обеспечение в размере 131 532 107,20 рублей, в том числе по источникам финансирования:

1) местный бюджет – 96 176 907,20 рублей;

2) бюджет автономного округа – 35 355 200,00 рублей;

Фактически исполнено за 2024 год 129 108 848,69 рублей (98,16%), в том числе по источникам финансирования:

1) местный бюджет – 94 349 440,56 рублей (98,10%);

2) бюджет автономного округа – 34 759 408,13 рублей (98,31%).

Выполнение мероприятий программы обеспечивает комплекс работ, направленных на обеспечение и повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Покачи. В ходе исполнения вышеперечисленных мероприятий  достигнуты все целевые показатели муниципальной программы в полном объеме на l00%. Средства, направленные на реализацию программных мероприятий, освоены на 98.16%. Мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в 2024 году, выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2024 году достигнута.

Для организации и осуществления совместных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, создана и осуществляет свою деятельность комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города Покачи (далее – Комиссия БДД).

В состав комиссии БДД входят представители Думы, администрации, ГИБДД, автотранспортных предприятий и общественных организаций города.

В соответствии с положением о комиссии БДД заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания.

В 2024 году проведено четыре заседания комиссии БДД. На заседаниях рассмотрено 16 вопросов. По всем рассмотренным вопросам приняты решения и установлением сроков и исполнителей.

Наиболее значимыми, рассмотренными на заседаниях комиссии БДД по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города Покачи, являлись вопросы:

1) о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

2) о принимаемых мерах по совершенствованию организации дорожного движения на территории города Покачи;

3) о состоянии аварийности на автотранспорте и результатах работы по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Покачи по итогам 2024;

4) о разработке предложений (схемы) по изменению обустройства улицы Аганская автобусными остановками, подходами к ним, пешеходными переходами и другими элементами дорожного хозяйства;

5) о временном ограничении движения транспорта на автомобильных дорогах города Покачи в период проведения праздничных мероприятий.

В целом улично-дорожная сеть находится в надлежащем состоянии и соответствует условиям безопасности дорожного движения.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Покачи (по состоянию на 1 марта 2025г) не имеется очагов аварийности и аварийно опасных участков. При этом, по сведениям ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский» на территории муниципального образования в 2024 году произошел рост дорожно-транспортных происшествий: произошло три ДТП, в которых пострадало три ребенка.

Сведения

о ДТП, произошедших на территории муниципального образования город Покачи (в том числе на участке (57,0км - 72,3км) автомобильной дороги Лангепас-Когалым), за 2023-2024 и истекший период 2025 годов

| ДТП всего зарегистрированных | ДТП с детьми | Пострадавших в ДТП |  | Погибших в ДТП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего пострадавших | пострадавших Детей | всего погибших | погибших Детей |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |

Учитывая допущенный в 2024 году рост ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых три ребенка получили травмы, профилактическая работа, направленная на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, является приоритетным направлением работы органов местного самоуправления, территориальных органов ОГИБДД МОМВД  России «Нижневартовский».

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, работа с детьми ведется систематически, учитываются индивидуальные особенности детей конкретной возрастной группы, уровень усвоения ими необходимых знаний и умений. Полученные знания дети закрепляют в игровой деятельности, театрализованных играх, викторинах, конкурсах, целевых экскурсиях.

К работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма привлекались и родители воспитанников. На собраниях с родителями по теме «Дорога и дети» с приглашением сотрудников ГИБДД педагоги рассматривали вопросы безопасного поведения на дорогах, а также необходимости использования световозвращающих элементов на одежде детей. Проведены инструктажи по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и розданы буклеты на тему «Внимание, дорога!». Охвачено 780 родителей.

В общеобразовательных учреждениях: с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных организациях города Покачи ежегодно разрабатывается и реализуется совместный план работы с ГИБДД.

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма проводится планомерно и систематически и в 2025 году работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе  в средствах массовой информации будет продолжена.

Планомерный комплексный подход к организации работы дает возможность значительно повысить безопасность дорожного движения, снизить затраты на содержание улично-дорожной сети города, а также устранять выявленные недостатки и выполнять рекомендации ГИБДД по усилению безопасности дорожного движения в минимально короткое время, при этом до настоящего времени остается нерешенным ряд проблемных вопросов, решение которых положительным образом повлияет на повышение безопасности дорожного движения, таких как:

1) недостаточное количество сотрудников ГИБДД на территории города.

На сегодняшний день за территорией города Покачи закреплено шесть сотрудников ГИБДД, из которых четыре человека из числа патрульных групп, один административной практики, один старший государственный инспектор. Три единицы техники, из которых две у патрульных групп и одна у старшего государственного инспектора.

Для организации работы по обеспечению круглосуточного постоянного контроля в городе Покачи необходимо дополнительно шесть сотрудников ГИБДД и две единицы техники;

2) отсутствие достаточного финансового обеспечения для проведения работ по снижению доли ненормативных дорог на территории муниципального образования, а именно: разработка проектно-сметной документации и проведение капительного ремонта ул. Пионерная, а также дорог  ул. Аганская, Восточная («вахт. пос. Ст. Покачи»);

3) отсутствие достаточного финансового обеспечения для проведения работ  по расширению системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения;

4) отсутствие достаточного финансового обеспечения для проведения работ по приведению элементов дорожного хозяйства в соответствие с ПОДД.

Кроме того в 2024 году в адрес администрации города Покачи - собственника автомобильных дорог поступило два акта реагирования на выявленные нарушения:

1) ул. Дорожная - расстояние до опор освещения менее 4 метров.

2) ул. Аганская - отсутствует тротуар со стороны застройки.

Для устранения имеющихся нарушений требуется 68 116 098,70 рублей до настоящего времени выявленные нарушения остаются не устраненными.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 443-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области организации дорожного движения отнесено ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Закон № 443-ФЗ определяет парковку общего пользования как парковку (парковочное место), предназначенную для использования неограниченным кругом лиц (п. 7 ст. 3).

Статьей 12 Закона № 443-ФЗ предусмотрено, что парковка общего пользования может быть размещена на части автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющейся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, а также в здании, строении или сооружении либо части здания, строения, сооружения (ч. 1).

Решения о создании парковок общего пользования на территориях общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, принимаются органами местного самоуправления в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, а также с учетом мнения собственников помещений в данных многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к таким территориям общего пользования. Выявление и учет мнения собственников помещений в многоквартирных домах, а также установление границ элемента планировочной структуры осуществляется в порядке, предусмотренном муниципальными нормативными правовыми актами (ч. 2).

Постановлением администрации города Покачи от 19.05.2020 № 407 «О Положении о выявлении и учете мнения собственников помещений в многоквартирных домах о создании парковок общего пользования, а также установлении границ элемента планировочной структуры» выявление и учет мнения собственников помещений в многоквартирном жилом доме в целях принятия решений о создании парковок общего пользования на территориях общего пользования осуществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации города Покачи.

В соответствии с документацией по планировке территории города Покачи парковки общего пользования предусмотрены проектами планировок 1 и 3 микрорайонов, в том числе сохранение существующих стоянок личного транспорта (общее количество 656 машиномест).

В соответствии с постановлением администрации города Покачи от 31.01.2024 № 62 «О Порядке выдачи разрешений на парковку транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Покачи в местах, обозначенных дорожным знаком 6.4 «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.9.1 «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений».  Выдача парковочных разрешений возложена на управление по вопросам безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Покачи. На сегодняшний день обращений за выдачей парковочных разрешений не поступало.