Приложение 2

к решению Думы города Покачи

от 26.06.2025  №49

| Информация главы города Покачи о реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы города Покачи седьмого созыва, по состоянию на 30.05.2025 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень наказав избирателей депутатам Думы города седьмого созыва и неисполненные наказы избирателей депутатам Думы города Покачи VI созыва, оставленные на контроле | Ответственный за предоставление информации | Предложения по исполнению наказов |
| Неисполненные наказы депутатам Думы города Покачи VI созыва, оставшиеся на контроле |  |  |
| Обустройство асфальтированной дороги к дому №12 по улице Комсомольской. | Вафин Н.Ш. | Данные работы включены в Комплексный план. Мероприятие будет рассмотрено на комиссии по БДД |
| Обустройство территории перекрестка (улицы Пионерная и Индустриальная) пешеходным тротуаром. | Вафин Н.Ш. | Данные работы включены в Комплексный план. Совместно со строительством КВЦ в 2027 году |
| Степура Владимир Иванович (избирательный округ № 2) |  |  |
| Организация благоустройства пустыря между домами № 1 и 7 по улице Ленина в соответствии с правилами благоустройства территории города Покачи с разделением его на три зоны (парковки для автомобилей, зоны отдыха и спортивная площадка) и отделением зон друг от друга пешеходными дорожками. | Вафин Н.Ш. | При ремонте дворовых территорий в рамках программы ФКГС при доведении средств из бюджета округа. В 2023 году универсальная площадка (хоккейный корт) переданная Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры была смонтирована за счет средств Соглашения о сотрудничестве между Правительством ХМАО – Югры и ПАО НК «ЛУКОЙЛ». |
| Халиулин Альберт Рафаилович (избирательный округ № 3) |  |  |
| Укладка дороги с твердым покрытием или засыпка щебнем участка дороги в частном секторе, от улицы Мира до улицы Прохладная. | Вафин Н.Ш. | Выполнение мероприятия запланировано в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Покачи». В 2024 году выполнено асфальтирование части проезда по ул. Тихая. Оставшийся участок ул. Тихая и ул. Прохладная в 2028 году при доведении средств окружного бюджета. |
| Лихачев Александр Александрович (избирательный округ № 4) |  |  |
| Обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем: - вдоль здания №3 по улице Комсомольская; - во дворах домов №2, №4 по улице Ленина. | Вафин Н.Ш. | Ленина 2,4, Комсомольская, д.3 – Включено в комплексный план. В рамках программы ФКГС при доведении средств окружного бюджета. |
| Ланюгов Александр Геннадьевич (избирательный округ № 5) |  |  |
| Отграничение при помощи заборов или иных конструкций въезда на игровую площадку у дома №8 по улице Мира, примыкающую к магазину ТЦ «Рустам» (дом №12 по улице Таёжная). | Вафин Н.Ш. | Включен в Комплексный план. В рамках благоустройства территрии при выполнении мероприятий по капитальному ремонту в рамках подготовки к ОЗП установлен бордюрный камень во дворе дома №8 по ул. Мира. |
| Руденко Александр Степанович (избирательный округ № 7) |  |  |
| Осуществление мероприятий по утеплению торцевой стены дома №16 по улице Ленина. | Вафин Н.Ш. | Реализация мероприятия осуществляется в рамках региональной программы «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». В виду того, что мероприятия по капитальному ремонту швов выполнялись в 2016 году, согласно региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах капитальный ремонт швов с утеплением торцевых стен запланирован на 2029-2031 годы |
| Обустройство пешеходного перехода (дом №12 по улице Комсомольская - спортивный комплекс) светофором, ввиду большой проходимости граждан (детей) на данном промежутке дороги (от дома по №12 улицы Комсомольская, минуя нового спортивного комплекса к МАОУ СОШ №2, №4). | Вафин Н.Ш. | Включен в Комплексный план. Совместно со строительством КВЦ в 2027 году |
| Паутов Александр Борисович (избирательный округ № 8) |  |  |
| Ремонт автодороги - проезд Лесной – на территории садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических некоммерческих товариществ города Покачи, в том числе к озеру Дачное. | Вафин Н.Ш. | Включен в комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2027-2029 году при доведении средств окружного бюджета. |
| Руденко Алексей Александрович (избирательный округ № 12) |  |  |
| Благоустройство прилегающей территории к дому №13 по улице Ленина бордюрами или железными конструкциями (заборами). | Вафин Н.Ш. | В рамках содержания общедомового имущества управляющей организацией. Мероприятие включено в программу «Формирование комфортной городской среды». |
| Строительство пешеходной дорожки от 5 подъезда дома №2 по улице Таёжная в сторону ТРК «Ракурс+» – МАОУ СОШ №1 и озеленение вдоль дорожки. | Вафин Н.Ш. | Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2028 году. |
| Озеленение территории детской игровой площадки напротив дома №2 по улице Таёжная. | Вафин Н.Ш. | Через инициативное бюджетирование (региональный, муниципальный). Мероприятие включено в программу «Формирование комфортной городской среды» |
| Курбанов Али Рагимович (избирательный округ № 13) |  |  |
| Строительство автопарковки во дворе ул. Молодежная, 7. | Вафин Н.Ш. | Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2026 году. Мероприятие включено в программу «Формирование комфортной городской среды» |
| Дмитрюк Сергей Александрович (избирательный округ № 15) |  |  |
| Обустройство асфальтированными дорогами и пешеходными дорожками зоны индивидуальной жилой застройки. | Вафин Н.Ш. | Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2026-2029 годах. |
| Отсыпка щебнем дорогу вдоль дома №31 по улице Молодежная до пересечения с БУ «Покачевская городская больница» и по улице Северная. | Вафин Н.Ш. | Работы планируется выполнить в 2027 году за счет средств местного и окружного бюджетов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» после строительства и ремонта инженерных сетей. |
| Заменить тротуарную дорожку и асфальтное покрытие внутри дворового проезда (Комсомольская, 6). | Вафин Н.Ш. | Включен в комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2026 году. Мероприятие включено в программу «Формирование комфортной городской среды». |
| Увеличить парковочные места для автотранспорта (Комсомольская, 6). | Вафин Н.Ш. | Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2026 году. Мероприятие включено в программу «Формирование комфортной городской среды». |
| (избирательный округ № 14) |  |  |
| Обустройство тротуарного полотна вдоль дома №2 по улице Комсомольская. | Вафин Н.Ш. | Включен в Комплексный план. Мероприятие включено в программу «Формирование комфортной городской среды». В рамках благоустройства при выполнении работ по капитальному ремонту сетей в рамках подготовки к ОЗП. |
| Увеличение парковочных мест для автотранспорта, расширение автопарковки напротив подъезда 5 дома №2 по улице Комсомольская (от площадки ТБО до тротуара - вход в МАДОУ ДСКВ «Рябинушка»). | Вафин Н.Ш. | Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2026 году. Мероприятие включено в программу «Формирование комфортной городской среды». |
| Тимошенко Анастасия Васильевна (избирательный округ № 9) |  |  |
| Осуществление мероприятий по утеплению торцевой стены дома №16 по улице Мира. | Вафин Н.Ш. | Выполнение мероприятия осуществлено в рамках программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2023-2025 годах со сроком исполнения в 2024 году. |
| Замена детского игрового оборудования в детских садах города (МАДОУ ДСКВ «Рябинушка», МАДОУ ДСКВ «Солнышко», МАДОУ ДСКВ «Сказка») на оборудование, соответствующее требованиям действующего законодательства (замена существующих тяжёлых качелей на жестких подвесках на современные качели на гибких подвесках, замена морально устаревшего оборудования). | Вафин Н.Ш. | Через инициативное бюджетирование (региональный, муниципальный). МАДОУ ДСКВ «Сказка» - выполнено. |
| Строительство площадки в районе дворовой территории жилого дома №14 по улице Мира, примыкающей ко входу в МАДОУ ДСКВ «Солнышко» для обеспечения остановки и разворота машин, доставляющих детей в детский сад по проезду во дворе дома №14 по улице Мира. | Вафин Н.Ш. | Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2026 году. В рамках объекта благоустройства «Бульвар Юности». Мероприятие включено в программу «Формирование комфортной городской среды». |
| Замена бордюрного камня пешеходной дорожки, устройство современного ограждения клумб вдоль пешеходной дорожки, ведущей от площади возле администрации города Покачи к магазину «Магнит» (улица Комсомольская д.5). | Вафин Н.Ш. | Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2026 году. В рамках объекта благоустройства «Бульвар Юности». Мероприятие включено в программу «Формирование комфортной городской среды». |